Приложение

к Отчету о деятельности

МКУ «КСП Красновишерского

муниципального района»

за 2015 год

**Краткий обзор контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Красновишерского муниципального района за 2015 год.**

**1. Проверка результатов исполнения муниципальных контрактов МУ «Управлением капитального строительства», срок исполнения обязательств по которым наступает в 2014-2015 годах.**

Выводы по результатам мероприятия:

1. Бюджет Красновишерского муниципального района в период с 2014 и 1 половины 2015 года недополучил денежные средства (в виде пени и штрафов) в размере 143 725 086,80 (сто сорок три миллиона семьсот двадцать пять тысяч восемьдесят шесть рублей 80 копеек).
2. Оплата по договорам и контрактам произошла в меньшем объеме, что является нарушением п. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и может трактоваться как неисполнение контракта. При этом штрафные санкции и пени за неисполнение условий контракта Подрядчику не предъявлялись.
3. МУ «Управлением капитального строительства» не ведется претензионная работа по муниципальным контрактам.

4. Установлены следующие нарушения норм федерального законодательства:

Гражданского кодекса (ст. 766, 767)

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ст. 34)

По результатам контрольного мероприятия МУ «Управлением капитального строительства» проведена претензионная работа по муниципальным контрактам. На 01.01.2016 года в бюджет возвращена часть средств в виде пени и штрафов в сумме 1 088,4 тыс. руб.

1. **Проверка финансово-хозяйственной деятельности районного фонда социальной поддержки населения за 2014 первое полугодие 2015.**

Выводы по результатам мероприятия:

1. В связи с отсутствием в Договоре № 1 от 29 июля 2014 года пункта об ответственности сторон, расчетной стоимости автотранспортных услуг, а также оплата в полном объеме до полного принятия выполненных работ, по мнению КСП, следует квалифицировать, как коррупциогенный фактор, который может привести к сговору Заказчика и Подрядчика при исполнении Договора.

2. Социальная программа «Передвижной читальный зал». Акт сдачи-приемки услуг по договору б/н от 25.12.2014 г. подписан со стороны Заказчика и со стороны Подрядчика одним и тем же лицом Ивановой Г.А., что характеризуется как коррупциогенный фактор.

3. Социальная программа «Молодежь придет на помощь». В акте обследования помещения от 08.05.2014г. №194 на ремонт помещения по ул. Космонавтов д. 4 кв. 6 отсутствует подпись одного из членов комиссии Онопы В.Ф.

4. Социальная программа «Развитие общественных организаций в Красновишерском муниципальном районе». Сумма социальной программы 303 900, 00 рублей. В соответствии с пунктом 6.3 Указания Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» Фондом социальной поддержки были допущены нарушения. При принятии отчета за денежные средства отсутствует авансовые отчеты на общую сумму 76 500,00 рублей.

1. **Проверка по исполнению Закона Пермского края от 01.12.2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» в части земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.**

Выводы по результатам мероприятия:

Нарушений норм федерального законодательства, законодательства Пермского края не установлено.