# АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.02.2020 											№ 106

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского городского округа»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Красновишерского муниципального района от 12 августа 2019 г. № 391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красновишерского городского округа Пермского края», постановлением администрации Красновишерского муниципального района от 19 августа 2019 г. № 424 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновишерского городского округа»

Администрация Красновишерского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского городского округа».

# 2. Обнародовать настоящее постановление в центральной библиотеке, находящейся по адресу: г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18, и разместить на официальном сайте Красновишерского городского округа.

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Красновишерского муниципального района от 12 апреля 2019 г. № 141-гп «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского городского поселения».

# 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по развитию инфраструктуры, начальника территориального отдела.

Глава городского округа -

глава администрации

Красновишерского

городского округа							Е.В. Верещагин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Красновишерского

городского округа

от 19.02.2020 № 106

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

## на территории Красновишерского городского округа»

# ПАСПОРТ

## муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

## на территории Красновишерского городского округа»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского городского округа |
| 2 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы администрации городского округа по развитию инфраструктуры, начальник территориального отдела |
| 3 | Исполнитель программы | сектор жилищных отношений, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Красновишерского городского округа |
| 4 | Соисполнители программы | – |
| 5 | Участники программы | сектор жилищных отношений, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Красновишерского городского округа, МКУ «Красновишерское ЖКХ», ЖК МУП «Верх-Язьвинское» |
| 6 | Краткая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы | На территории Красновишерского городского округа по состоянию на 01.01.2019: общая площадь жилищного фонда составляет 493,6 тыс. кв.м, в т.ч. муниципальный фонд – 110,7 тыс. кв.м; общая протяженность тепловых сетей составляет 36,3 км (из них 20,4 км – ветхих); общая протяженность водопроводных сетей – 156,7 км (из них 71,7 км – ветхих); общая протяженность канализационных сетей – 46,4 км (из них 29,4 км – ветхих). Основная проблема жилищно-коммунального хозяйства – высокая, более 70%, степень изношенности объектов коммунально-инженерной инфраструктуры |
| 7 | Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня комфортности проживания граждан и надежности поставки коммунальных ресурсов |
| 8 | Задачи муниципальной программы | 1.1 Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса. 1.2 Обеспечение эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| 9 | Перечень подпрограмм и задач: | Подпрограмма 1.1.1 Обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. Задача 1.1.1.1 Обеспечение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа. Задача 1.1.1.2 Организация начисления и сбора платежей за найм и регистрационного учета граждан. Задача 1.1.1.3 Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа. Подпрограмма 1.2.1 Развитие коммунальной инфраструктуры. Задача 1.2.1.1 Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Задача 1.2.1.2 Обеспечение безопасности эксплуатации газового оборудования. Задача 1.2.1.3 Обеспечение обязательных требований законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения сельских населенных пунктов. Задача 1.2.1.4 Организация электро-, тепло-, водоснабжения в сельских населенных пунктах |
| 10 | Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2022 годы |
| 11 | Объемы и источники финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Муниципальная программа всего (тыс. руб.), в том числе: | 83711,4 | 104880,2 | 44662,3 |
|  | бюджет городского округа | 28112,7 | 34194,7 | 31541,6 |
|  | бюджет Пермского края | 15947,1 | 14040,4 | 13120,7 |
|  | бюджет Российской Федерации | 39651,6 | 56645,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | Подпрограмма 1.1.1 всего (тыс. руб.), в том числе: | 47200,7 | 63432,9 | 1041,8 |
|  | бюджет городского округа | 4567,8 | 3806,4 | 1041,8 |
|  | бюджет Пермского края | 2981,3 | 2981,4 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 39651,6 | 56645,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | Подпрограмма 1.2.1 всего (тыс. руб.), в том числе: | 36510,7 | 41447,3 | 43620,5 |
|  | бюджет городского округа | 23544,9 | 30388,3 | 30499,8 |
|  | бюджет Пермского края | 12965,8 | 11059,0 | 13120,7 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Показатели конечного результата муниципальной программы с указанием значений по годам реализации программы (ед. изм.) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Доля обеспечения безопасности и комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде, (%) не менее | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обеспечения поставки коммунальных услуг, (%) не менее | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации муниципальной программы | К концу 2021 года будет расселено 199 человек из аварийного жилфонда; будет отремонтировано 10768 метров водопроводных сетей, приобретено и установлено 6 водонапорных башен Рожновского; будут обустроены санитарные зоны 28 источников водоснабжения |

# ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры

на территории Красновишерского городского округа»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель муниципальной программы Повышение уровня комфорт-ности проживания граждан и надежности поставки коммунальных ресурсов | бюджет городского округа, бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 28112,7 15947,1 39651,6 | 34194,7 14040,4 56645,1 | 31541,6 13120,7 0,0 |
| 1.1 | Задача муниципальной программы Обеспечение устойчивости и безопасности функциониро-вания объектов жилищно-коммунального комплекса | бюджет городского округа, бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 4567,8 2981,3 39651,6 | 3806,4 2981,4 56645,1 | 1041,8 0,0 0,0 |
| 1.1.1 | Подпрограмма Обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде | бюджет городского округа, бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 4567,8 2981,3 39651,6 | 3806,4 2981,4 56645,1 | 1041,8 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1 | Задача Обеспечение капитального и текущего ремонта муниципаль-ного жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 3089,8 0,0 | 2881,4 0,0 | 1041,8 0,0 |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие Капитальный ремонт и модернизация муниципаль-ного жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 3089,8 0,0 | 2881,4 0,0 | 1041,8 0,0 |
| 1.1.1.2 | Задача Организация начисления и сбора платежей за найм и регистрационного учета граждан | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 365,0 0,0 | 295,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1.2.1 | Основное мероприятие Регистрационный учет граждан и найм жилых помещений, являющихся муниципальной собствен-ностью Красновишерского городского округа | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 365,0 0,0 | 295,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.1.3 | Задача Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Красновишерс-кого городского округа | бюджет городского округа, бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 1113,0 2981,3 39651,6 | 630,1 2981,3 56645,1 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.3.1 | Основное мероприятие Сокращение ветхого, аварий-ного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Красновишер-ского городского округа | бюджет городского округа, бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 1113,0 2981,3 39651,6 | 630,1 2981,3 56645,1 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.2 | Задача муниципальной программы Обеспечение эффективной работы коммунальной инфраструктуры | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 23544,9 12965,8 | 30388,3 11059,0 | 30499,8 13120,7 |
| 1.2.1 | Подпрограмма Развитие коммунальной инфраструктуры | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 23544,9 12965,8 | 30388,3 11059,0 | 30499,8 13120,7 |
| 1.2.1.1 | Задача Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1392,9 3554,5 | 1728,8 3632,5 | 7431,3 10322,5 |
| 1.2.1.1.1 | Основное мероприятие Приведение в нормативное состояние объектов коммунального хозяйства | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1392,9 3554,5 | 1728,8 3632,5 | 7431,3 10322,5 |
| 1.2.1.2 | Задача Обеспечение безопасности эксплуатации газового оборудования | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1527,0 0,0 | 1527,0 0,0 | 1527,0 0,0 |
| 1.2.1.2.1 | Основное мероприятие Проведение мероприятий по безопасной эксплуатации газового оборудования | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1527,0 0,0 | 1527,0 0,0 | 1527,0 0,0 |
| 1.2.1.3 | Задача Обеспечение обязательных требований законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-лучия населения и профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения сельских населенных пунктов | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1983,7 1802,0 | 2105,3 2105,3 | 464,0 464,0 |
| 1.2.1.3.1 | Основное мероприятие Приведение в нормативное состояние территорий первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1983,7 1802,0 | 2105,3 2105,3 | 464,0 464,0 |
| 1.2.1.4 | Задача Организация электро-, тепло-, водоснабжения в сельских населенных пунктах | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 18641,3 7609,3 | 25027,2 5321,3 | 21077,2 2334,2 |
| 1.2.1.4.1 | Основное мероприятие Обеспечение потребителей сельских населенных пунктов услугами электро-, тепло-, водоснабжения | бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 18641,3 7609,3 | 25027,2 5321,3 | 21077,2 2334,2 |
| Итого по Программе | Всего | 83711,4 | 104880,2 | 44662,3 |
| в том числе по источникам финансирования | бюджет городского округа, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники | 28112,7 15947,1 39651,6 0,0 | 34194,7 14040,4 56645,1 0,0 | 31541,6 13120,7 0,0 0,0 |

# ФИНАНСИРОВАНИЕ

# подпрограммы 1.1.1 Обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде

# муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского городского округа»

| Код в соответ-ствии с паспор-том муници-пальной программы | Наименование задачи, основного мероприятия подпрограм мы Участник программы | Показатели результата мероприятия (далее – ПРМ) | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | целевая статья | ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2020 год | 2021год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.1 | Задача: Обеспечение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 3089,8 3089,8 0,0 | 2881,4 2881,4 0,0 | 1041,8 1041,8 0,0 |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт и модернизация муниципального жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 3089,8 3089,8 0,0 | 2881,4 2881,4 0,0 | 1041,8 1041,8 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1 | Мероприятие: Проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 1250,2 1250,2 0,0 | 1041,8 1041,8 0,0 | 1041,8 1041,8 0,0 |
|  | сектор жилищных отношений | количество отремонтированных муниципальных жилых помещений |  | ед. | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Мероприятие: Установка (замена, поверка) индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды, электрической энергии и газа в муниципальных жилых помещениях | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 39,6 39,6 0,00 | 39,6 39,6 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | сектор жилищных отношений | количество установленных (замененных, поверенных) индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды, электрической энер-гии и газа в муниципальных жилых помещениях |  | ед. | 18 | 18 | – |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Мероприятие: Обеспечение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены жилые помещения, являющихся муниципальной собственностью Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет город-ского округа бюджет Пермского края | 1800,0 1800,0 0,0 | 1800,0 1800,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | сектор жилищных отношений | доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены муниципальные жилые помещения |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
| итого по ПРМ | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 3089,8 3089,8 0,0 | 2881,4 2881,4 0,0 | 1041,8 1041,8 0,0 |
| 1.1.1.2 | Задача: Организация начисления и сбора платежей за найм и регистрационного учета граждан | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет город-ского округа бюджет Пермского края | 365,0 365,0 0,0 | 295,0 295,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.2.1 | Основное мероприятие: Регистрационный учет граждан и найм жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет город-ского округа бюджет Пермского края | 365,0 365,0 0,0 | 295,0 295,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.2.1.1 | Мероприятие: Регистрация и учет граждан в муниципальных жилых помещениях | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет город-ского округа бюджет Пермского края | 150,0 150,0 0,0 | 150,0 150,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | сектор жилищных отношений | доля населения проживающих в муниципальных жилых помещениях, в общей численности населения |  | % | 16,7 | 16,7 | – |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Мероприятие: Предоставление услуг по начислению, расчету, обработке и сбору платежей населения за найм жилого помещения на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 145,00 145,00 0,0 | 145,00 145,00 0,0 | 0,00 0,0 0,0 |
|  | сектор жилищных отношений | снижение доли просроченной задолженности платежей за найм жилого помещения |  | % | 4 | 4 | – |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3 | Мероприятие: Приобретение информационно-вычислительного комплекса для проведения начислений платы за найм жилого помещения | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 70,0 70,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | сектор жилищных отношений | приобретение информационно-вычисли-тельного комплекса |  | ед. | 1 | - | - |  |  |  |  |
| Итого по ПРМ | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 365,0 365,0 0,0 | 295,0 295,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.3 | Задача: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 43745,9 1113,0 2981,3 39651,6 | 60256,5 630,1 2981,3 56645,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.3.1 | Основное мероприятие: Сокращение ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 43745,9 1113,0 2981,3 39651,6 | 60256,5 630,1 2981,3 56645,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.3.1.1 | Мероприятие: Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда «Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа, признанного аварийным до 1 января 2017 год» | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 42632,9 0,0 2981,3 39651,6 | 59626,4 0,0 2981,3 56645,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
|  | Сектор жилищных отношений | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 |  | чел. | 14 | 100 | 85 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.2 | Мероприятие: Формирование муниципального жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа для переселения граждан | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 813,0 813,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Сектор жилищных отношений | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  | чел. | 3 | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.3 | Мероприятие: Определение технического состояния несущих конструкций жилых домов на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 60,0 60,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Сектор жилищных отношений | количество обследованных жилых домов специализированной организацией по техническому состоянию несущих конструкций |  | ед. | 3 | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.4 | Мероприятие: Проведение оценки по подготовке отчетов об определении выкупной стоимости жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и о стоимости 1 кв.м жилья на вторичном рынке | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 240,0 240,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Сектор жилищных отношений | количество подготовленных отчетов об определении стоимости жилых помещений |  | ед. | 24 | – | – |  |  |  |  |
| Итого по ПРМ | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 43745,9 1113,0 2981,3 39651,6 | 60256,5 630,1 2981,3 56645,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1.1 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского поселения бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 47200,7 4567,8 2981,3 39651,6 | 63432,9 3806,4 2981,4 56645,1 | 1041,8 0,0 0,0 0,0 |

# ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.2.1 Развитие коммунальной инфраструктуры

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского городского округа»

| Код в соответст-вии с пас-портом муници-пальной программы | Наименование задачи, основного мероприя-тия, мероприятия подпрограммы Участник программы | Показатели результата мероприятия (далее – ПРМ) | Источник финансирова-ния | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | целее-вая статья | ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1.1 | Задача Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе: бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 4947,4 1392,9 3554,5 | 5361,3 1728,8 3632,5 | 17753,8 7431,3 10322,5 |
| 1.2.1.1.1 | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние объектов коммунального хозяйства | Всего, в том числе: бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 4947,4 1392,9 3554,5 | 5361,3 1728,8 3632,5 | 17753,8 7431,3 10322,5 |
| 1.2.1.1.1.1 | Мероприятие: Разработка ПСД на строительство водопровода от ул. Спортивная до ул. Соликамское шоссе в г. Красновишерск | Всего, в том числе: бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства | количество разработанных ПСД |  | шт. | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Мероприятие: Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей для земельных участков, предоставленных многодетным семьям в кварталах: № 59:25:0010152, № 59:25:0010104 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства | количество разработанных ПСД |  | шт. | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Мероприятие: Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей от станции 2-го подъема «Родниковый» до станции «Приисковая» в г. Красновишерск | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства | количество разработанных ПСД |  | шт. | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | Мероприятие: Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Красновишерского городского округа» в рамках в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов о общественной инфраструктуры муниципального значения» | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 4739,3 1184,8 3554,5 | 3807,3 951,8 2855,5 | 5782,4 1445,6 4336,8 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Красновишерское ЖКХ» | количество/ протяженность приобретенных/ отремонтиро-ванных водонапорных башен/водопроводных сетей |  | ед./м | 2/2524 | 2/4700 | 2/3544 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Мероприятие: Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Красновишерского городского округа» в рамках развития преобразованных муниципальных образований | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 0,0 0,0 0,0 | 1554,0 777,0 777,0 | 11971,4 5985,7 5985,7 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Красновишерское ЖКХ» | протяженность отремонтиро-ванных водопроводных сетей |  | м | – | 1000 | 10000 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Мероприятие: Создание материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС на муниципальных инженерных сетях | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 200,0 200,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Красновишерское ЖКХ» | доля уменьшения порывов на инженерных сетях |  | % | 97,5 | 97,6 | 97,7 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Мероприятие: Софинансирование мероприятий по сносу нежилых зданий в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 22.03.2019 № 202-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края» | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 8,1 8,1 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | количество снесенных зданий |  | ед. | 1 | – | – |  |  |  |  |
| Итого по ПРМ | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 4947,4 1392,9 3554,5 | 5361,3 1728,8 3632,5 | 17753,8 7431,3 10322,5 |
| 1.2.1.2 | Задача: Обеспечение безопасности эксплуатации газового оборудования | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1527,0 1527,0 0,0 | 1527,0 1527,0 0,0 | 1527,0 1527,0 0,0 |
| 1.2.1.2.1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по безопасной эксплуатации газового оборудования | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1527,0 1527,0 0,0 | 1527,0 1527,0 0,0 | 1527,0 1527,0 0,0 |
| 1.2.1.2.1.1 | Мероприятие: Оказание услуг по технической эксплуатации и аварийно-диспетчерскому обслуживанию групповых резервуарных установок, подземных резервуаров сжиженного газа и распределительных газопроводов низкого давления, расположенных в г. Красновишерск Пермского края | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1520,4 1520,4 0,0 | 1520,4 1520,4 0,0 | 1520,4 1520,4 0,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | количество групповых резервуарных установок, подземных резервуаров сжиженного газа и распределитель-ных газопроводов низкого давления, подлежащих обслуживанию |  | ед./км | 15/14,6 | 15/14,6 | 15/14,6 |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.2 | Мероприятие: Обязательное страхование групповых резервуарных установок, подземных резервуаров сжиженного газа г. Красновишерск | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 6,6 6,6 0,0 | 6,6 6,6 0,0 | 6,6 6,6 0,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | доля обеспечения безопасности эксплуатации групповых резервуарных установок, подземных резервуаров сжиженного газа |  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Итого по ПРМ | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1527,0 1527,0 0,0 | 1527,0 1527,0 0,0 | 1527,0 1527,0 0,0 |
| 1.2.1.3 | Задача: Обеспечение обязательных требований законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения сельских населенных пунктов | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 3785,7 1983,7 1802,0 | 4210,6 2105,3 2105,3 | 928,0 464,0 464,0 |
| 1.2.1.3.1 | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние территорий первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 3785,7 1983,7 1802,0 | 4210,6 2105,3 2105,3 | 928,0 464,0 464,0 |
| 1.2.1.3.1.1 | Мероприятие: Приобретение пиломатериалов для ограждения территорий первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 220,2 220,2 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МУП «Верх-Язьвинское» | ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения |  | м | 960 | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.2 | Мероприятие: Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Красновишерского городского округа» в рамках в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов о общественной инфраструктуры муниципального значения» | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1564,1 391,0 1173,1 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Красновишерское ЖКХ», МУП «Верх-Язьвинское» | обустройство санитарных зон источ-ников водо-снабжения |  | ед. | 3 | - | - |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.3 | Мероприятие: Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Красновишерского городского округа» в рамках развития преобразованных муниципальных образований | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1257,8 628,9 628,9 | 4210,6 2105,3 2105,3 | 928,0 464,0 464,0 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | обустройство санитарных зон источ-ников водо-снабжения |  | ед. | 2 | 21 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.4 | Мероприятие: Лабораторные исследования проб воды из источников водоснабжения и разводной сети | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 743,6 743,6 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | МКУ «Красновишерское ЖКХ» | количество исследованных источников водоснабжения и уличных водоразборных колонок |  | ед. | 33 | – | – |  |  |  |  |
| Итого по ПРМ | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Перм-ского края | 3785,7 1983,7 1802,0 | 4210,6 2105,3 2105,3 | 928,0 464,0 464,0 |
| 1.2.1.4 | Задача: Организация электро-, тепло-, водоснабжения в сельских населенных пунктах | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 26250,6 18641,3 7609,3 | 30348,4 25027,2 5321,3 | 23411,4 21077,2 2334,2 |
| 1.2.1.4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение потребителей сельских населенных пунктов услугами электро-, тепло-, водоснабжения | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 26250,6 18641,3 7609,3 | 30348,4 25027,2 5321,3 | 23411,4 21077,2 2334,2 |
| 1.2.1.4.1.1 | Мероприятие: Содержание дизельной станции в пос. Велс | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 4676,4 4676,4 0,0 | 5029,3 5029,3 0,0 | 4676,4 4676,4 0,0 |
|  | МКУ «Красновишерское ЖКХ» | электро-снабжение потребителей пос. Велс |  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.2 | Мероприятие: Содержание котельных сельских населенных пунктов | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 6053,8 6053,8 0,0 | 6357,7 6357,7 0,0 | 5857,7 5857,7 0,0 |
|  | МКУ «Красновишерское ЖКХ» | обеспечение дровами (пеллетами) котельных |  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.3 | Мероприятие: Содержание водонапорных башен и водопроводных сетей сельских населенных пунктов | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1966,2 1966,2 0,0 | 2118,6 2118,6 0,0 | 2008,9 2008,9 0,0 |
|  | МКУ «Красновишерское ЖКХ» | обеспечение населения водоснабжением |  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.4 | Мероприятие: Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (Содержание административных зданий сельских территорий) | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 3787,5 3787,5 0,0 | 4130,4 4130,4 0,0 | 4130,3 4130,3 0,0 |
|  | МКУ «Красновишерское ЖКХ» | электронабжение коммунальной инфраструктуры и администра-ивных зданий |  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.5 | Мероприятие: Содержание МКУ «Красновишерское ЖКХ | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 2157,4 2157,4 0,0 | 2070,0 2070,0 0,0 | 2070,0 2070,0 0,0 |
|  | МКУ «Красновишерское ЖКХ» | содержание МКУ «Краснови-шерское ЖКХ» |  | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1.6 | Мероприятие: Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Красновишерского городского округа» в рамках развития преобразованных муниципальных образований | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 7609,3 0,0 7609,3 | 10642,4 5321,2 5321,2 | 4668,4 2334,2 2334,2 |
|  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | приобретение техники |  | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Итого по ПРМ | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 26250,6 18641,3 7609,3 | 30348,4 25027,2 5321,3 | 23411,4 21077,2 2334,2 |
| Всего по подпрограмме 1.2.1 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 36510,7 23544,9 12965,8 | 41447,3 30388,3 11059,0 | 43620,5 30499,5 13120,7 |

# ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории

Красновишерского городского округа»

| Код в соответствии с паспортом муниципаль-ной программы | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня комфортности проживания граждан и надежности поставки коммунальных ресурсов |
| 1.1 | Задача муниципальной программы: Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса |
|  | Показатель конечного результата: Доля обеспечения безопасности и комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде | %, не менее | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача муниципальной программы: Обеспечение эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
|  | Показатель конечного результата: Доля обеспечения поставки коммунальных услуг | (%), не менее | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1 | Подпрограмма: Обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде |
| 1.1.1.1 | Задача: Обеспечение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа |
|  | Показатель конечного результата: Доля отремонтированного муниципального жилищного фонда | (%), не менее | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.2 | Задача: Организация начисления и сбора платежей за найм и регистрационного учета граждан |
|  | Показатель конечного результата: Доля снижения суммы просроченной задолженности от фактически поступивших платежей за найм от начисленных сумм | (%), не менее | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.1.3 | Задача: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа |
|  | Показатель конечного результата: Доля расселенных аварийных жилых домов, признанных таковыми в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 | (%), не менее | 0 | 50 | 100 |
| 1.2.1 | Подпрограмма: Развитие коммунальной инфраструктуры |
| 1.2.1.1 | Задача: Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | Показатель конечного результата: Доля уменьшения порывов на инженерных сетях | (%), не менее | 97,5 | 97,6 | 97,7 |
| 1.2.1.2 | Задача: Обеспечение безопасности эксплуатации газового оборудования |
|  | Показатель конечного результата: Доля обеспечения безопасности эксплуатации групповых резервуар-ных установок, подземных резервуаров сжиженного газа и распределительных газопроводов низкого давления | (%), не менее | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1.3 | Задача: Обеспечение обязательных требований законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения сельских населенных пунктов |
|  | Показатель конечного результата: Доля обустроенных санитарных зон источников водоснабжения | (%), не менее | 17,9 | 92,9 | 100 |
| 1.2.1.4 | Задача Организация электро-, тепло-, водоснабжения в сельских населенных пунктах |
|  | Показатель конечного результата: Доля обеспечения населения сельских населенных пунктов коммунальными услугами | (%), не менее | 100 | 100 | 100 |

# МЕТОДИКА

расчета показателя конечного результата муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского городского округа»

| Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодич-ность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля обеспечения безопасности и комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде | % |  |  | – количество населения, проживающего в жилом фонде, находящемся в нормативном состоянии за отчётный период – количество населения, проживающего в жилом фонде, находящемся в нормативном состоянии в предыдущий период | сектор жилищных отношений | информация сектора жилищных отношений | ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем |
| Доля обеспечения поставки коммунальных услуг | % |  |  | – количество жилого фонда, обеспеченного коммунальными услугами за отчётный период – количество жилого фонда, обеспеченного коммунальными услугами в предыдущий период | отдел жилищно-коммунального хозяйства | информация отдела жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| Доля отремонти-рованного муниципального жилищного фонда | % |  |  | Sпл – планируемая площадь муниципального жилищного фонда, которую необходимо отремонтировать; Sфакт – фактическая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | сектор жилищных отношений | информация сектора жилищных отношений | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| Доля снижения суммы просрочен-ной задолженности от фактически поступивших платежей за найм от начисленных сумм | % |  |  | Nопл – сумма просроченной задолженности за найм жилых помещений на конец отчетного периода; Nнач – сумма просроченной задолженности за найм жилых помещений за предыдущий год | сектор жилищных отношений | информация сектора жилищных отношений | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| Доля расселенных аварийных жилых домов, признанных таковыми в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 | % |  |  | Aфакт – фактическое количество граждан, переселенных из аварийного Aрас – количество граждан проживающих в аварийном жилфонде | сектор жилищных отношений | информация сектора жилищных отношений | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| Доля уменьшения порывов на инженерных сетях | % |  |  | – кол-во порывов на инженерных сетях в предыдущем году; – кол-во порывов на инженерных сетях в текущем году | МКУ «ЕДДС» | мониторинг | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| Доля обеспечения безопасности эксплуатации групповых резервуарных установок, подземных резервуаров сжиженного газа и распределительных газопроводов низкого давления | % |  |  | – количество единиц обслуживае-мого газового оборудования; – количество фактического газового оборудо-вания (групповых резервуарных установок, подзем-ных резервуаров сжиженного газа и распределительных газопроводов низкого давления | отдел жилищно-коммунального хозяйства | информация отдела жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| Доля обустроенных санитарных зон источников водо-снабжения | % |  |  | – количество обустроенных ЗСО – количество источников водоснабжения | отдел жилищно-коммунального хозяйства | информация отдела жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| Доля обеспечения населения сельских населенных пунктов коммунальными услугами | % |  |  | –количество человек, получивших услугу –количество проживающих | отдел жилищно-коммунального хозяйства | информация отдела жилищно-коммунального хозяйства | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |

## Приложение 1

## к муниципальной программе

## «Развитие жилищно-коммунальной

## инфраструктуры на территории

## Красновишерского городского округа»

# ПЛАН-ГРАФИК

# подпрограммы 1.1.1 Обеспечение безопасности и комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского городского округа»

на 2020 год

| Код в соответствии с паспортом муниципальной программы | Наименование задачи, основного мероприятия (объекта) | Место проведения (расположения) | Участник программы | Дата начала -дата окончания реализации мероприятия | Показатель результата мероприятий | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1 | Задача: Обеспечение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 3089,8 3089,8 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт и модернизация муниципального жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 3089,8 3089,8 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений | Красновишерский городской округ | Сектор жилищных отношений | 01.01.2020 – 31.12.2020 | доля отремонти-рованного муници- пального жилищного фонда | % | 100 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 1250,2 1250,2 0,00 |
| 1.1.1.1.1.2 | Установка (замена, поверка) индиви-дуальных приборов учета холодной, горячей воды, электричес-кой энергии и газа в муниципальном жилых помещениях | Красновишерский городской округ | Сектор жилищных отношений | 01.03.2020 –30.10.2020 | количество установлен-ных (заменен-ных, пове-ренных) индивиду-альных приборов учета холодной, горячей воды, электри-ческой энергии и газа в муници-пальных жилых помещениях | ед. | 18 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 39,6 39,6 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Уплата обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположенных муниципальные жилые помещения | Красновишерский городской округ | Сектор жилищных отношений | 01.01.2020 – 31.12.2020 | доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены муниципаль-ные жилые помещения | % | 100 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 1800,0 1800,0 0,0 |
| 1.1.1.2 | Задача: Организация начисления и сбора платежей за найм и регистрационного учета граждан | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 365,0 365,4 0,0 |
| 1.1.1.2.1 | Основное мероприятие: Регистрационный учет граждан и наем жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 365,0 365,4 0,0 |
| 1.1.1.2.1.1. | Регистрация и учет граждан в муниципальных жилых помещениях | Красновишерский городской округ | Сектор жилищных отношений | 01.01.2020 – 31.12.2020 | доля населения проживаю- щих в муни-ципальных жилых по-мещениях, в общей численности населения | % | 16,7 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 150,00 150,0 0,0 |
| 1.1.1.2.1.2 | Предоставление услуг по обработке и сбору платежей населения за найм жилого помеще-ния на территории Красновишерского городского округа | Красновишерский городской округ | Сектор жилищных отношений | 01.01.2020 – 31.12.2020 | снижение доли про-сроченной задолжен-ности платежей за найм жилого помещения | % | 4 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 145,0 145,0 0,0 |
| 1.1.1.2.1.3 | Приобретение информационно-вычислительного комплекса для проведения начислений платы за найм жилого помещения | Красновишерский городской округ | Сектор жилищных отношений | 01.02.2020 – 30.06.2020 | приобрете-ние програм-много обес-печения для начисления платы за найм | ед. | 1 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 70,0 70,0 0,0 |
| 1.1.1.3 | Задача: Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 43745,9 1113,0 2981,3 39651,6 |
| 1.1.1.3.1 | Основное мероприятие: Сокращение ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 43745,9 1113,0 2981,3 39651,6 |
| 1.1.1.3.1.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 | г. Красновишерск | Сектор жилищных отношений | 01.01.2020 – 31.12.2020 | количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 | чел. | 14 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 42632,9 0,0 2981,3 39651,6 |
| 1.1.1.3.1.2 | Формирование муниципального жилищного фонда на территории Красновишерского городского округа для переселения граждан | Красновишерский городской округ | Сектор жилищных отношений | 01.01.2020 – 31.12.2020 | количество граждан, переселен- ных из аварийного жилищного фонда | чел. | 3 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 813,0 813,0 0,0 |
| 1.1.1.3.1.3 | Определение технического состояния несу-щих конструкций жилых домов на территории Красновишерского городского округа | Красновишерский городской округ | Сектор жилищных отношений | 01.01.2020 – 31.12.2020 | количество обследован-ных жилых домов спе-циализиро-ванной орга-низацией по техническому состоянию несущих кон-струкций | ед. | 3 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 60,0 60,0 0,0 |
| 1.1.1.3.1.4 | Проведение оцен-ки по подготовке отчетов об опреде-лении выкупной стоимости жилых помещений в соот-ветствии со ст. 32 Жилищного кодек-са Р Ф и о стоимо-сти 1 кв.м жилья на вторичном рынке | г. Красновишерск | Сектор жилищных отношений | 01.01.2020-30.11.2020 | количество подготовлен-ных отчетов об определении выкупной стоимости жилых помещений | ед. | 24 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 240,0 240,0 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1.1 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края бюджет Российской Федерации | 47200,7 4567,8 2981,3 39651,6 |

## Приложение 2

## к муниципальной программе

## «Развитие жилищно-коммунальной

## инфраструктуры на территории

## Красновишерского городского округа»

# ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2.1 Развитие коммунальной инфраструктуры

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Красновишерского городского округа»

на 2020 год

| Код в соответ-ствии с паспор-том муници-пальной программы | Наименование задачи, основного мероприятия (объекта) | Место проведения (расположе-ния) | Участник программы | Дата начала -дата окончания реализации мероприятия | Показатель результата мероприятий | Источник финансирова-ния | Объем финансирования, тыс. руб. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1.1 | Задача: Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 4947,4 1392,9 3554,5 |
| 1.2.1.1.1 | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние объектов коммунального хозяйства | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 4947,4 1392,9 3554,5 |
| 1.2.1.1.1.4 | Софинансирование мероприятий в рамках программы развития Красновишерского городского округа по устройству водонапорных башен и ремонтных водопроводных сетей в сельских населенных пунктах | сельские населенные пункты Красновишерского городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Красно-вишерское ЖКХ» | 01.03.2020-30.10.2020 | количество/ протяженность приобретенных/ отремонтиро-ванных водонапорных башен/водопроводных сетей | ед./м | 2/2524 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 4739,3 1184,8 3554,5 |
| 1.2.1.1.1.6 | Создание материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС на муниципальных инженерных сетях | населенные пункты Красновишерского городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Крас-новишерское ЖКХ» | 01.01.2020-31.12.2020 | доля уменьшения порывов на инженерных сетях | % | 100 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 200,0 200,0 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | Софинансирование мероприятий по сносу нежилых зданий в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 22.03.2019 № 202-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края» | г. Красно-вишерск | Отдел жилищно-коммунально-го хозяйства | 01.04.2020-30.11.2020 | количество снесенных зданий | ед. | 1 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 8,1 8,1 0,0 |
| 1.2.1.2 | Задача: Обеспечение безопасности эксплуатации газового оборудования | Всего, в том числе бюджет город-ского округа, бюджет Пермского края | 1527,0 1527,0 0,0 |
| 1.2.1.2.1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по безопасной эксплуатации газового оборудования | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1527,0 1527,0 0,0 |
| 1.2.1.2.1.1 | Оказание услуг по технической эксплуатации и ава-рийно-диспетчерс-кому обслуживанию групповых резерву-арных установок, подземных резервуа-ров сжиженного газа и распределительных газопроводов низко-го давления, распо-ложенных в г. Красновишерск Пермского края | г. Краснови-шерск | Отдел жилищно-коммунально-го хозяйства | 01.01.2020-31.12.2020 | количество групповых резервуарных установок, подземных резервуаров сжиженного газа и распределительных газопроводов низкого давления, подлежащих обслуживанию | ед./км | 15/14,6 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1520,4 1520,4 0,0 |
| 1.2.1.2.1.2 | Обязательное страхование групп-повых резервуарных установок, подзем-ных резервуаров сжиженного газа г. Красновишерск/ отдел жилищно-коммунального хозяйства | г. Краснови-шерск | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 01.04.2020-27.06.2020 | доля обеспечения безопасности эксплуатации групповых резервуарных установок, подземных резервуаров сжиженного газа |  |  | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 6,6 6,6 0,0 |
| 1.2.1.3 | Задача: Обеспечение обязательных требований законодательства РФ в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения сельских населенных пунктов | Всего, в том числе бюджет город-ского округа, бюджет Пермского края | 3785,7 1983,7 1802,0 |
| 1.2.1.3.1 | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние территорий первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | Всего, в том числе бюджет город-ского округа, бюджет Пермского края | 3785,7 1983,7 1802,0 |
| 1.2.1.3.1.1 | Приобретение пиломатериалов для ограждения территорий первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | сельские населенные пункты Верх-Язьвинской территории Краснови-шерского городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 01.04.2020-30.06.2020 | ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | м | 960 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 220,2 220,2 0,0 |
| 1.2.1.3.1.2 | Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Красновишерского городского округа» в рамках приоритет-ного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» | сельские населенные пункты Краснови-шерского городского округа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 01.04.2020-30.10.2020 | обустройство санитарных зон источников водоснабжения | ед. | 3 | Всего, в том числе бюджет город-ского округа бюджет Пермского края | 1564,1 391,0 1173,1 |
| 1.2.1.3.1.3 | Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Красновишерского городского округа» в рамках развития преобразованных муниципальных образований | сельские населенные пункты Краснови-шерского городского округа | Отдел жилищно-коммунально-го хозяйства, МКУ «Красновишерское ЖКХ | 01.04.2020-30.10.2020 | обустройство санитарных зон источников водоснабжения | ед. | 9 | Всего, в том числе бюджет городского округа бюджет Пермского края | 1257,8 628,9 628,9 |
| 1.2.1.3.2 | Основное мероприятие: Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения сельских населенных пунктов | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 743,6 743,6 0,0 |
| 1.2.1.3.2.1 | Лабораторные исследования проб воды из источников водоснабжения и разводной сети | сельские населенные пункты Краснови-шерского городского округа | Отдел жилищно-коммунально-го хозяйства, МКУ «Красновишерское ЖКХ | 01.01.2020-31.12.2020 | количество исследованных источников водоснабжения и уличных водоразборных колонок | ед. | 33 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 743,6 743,6 0,0 |
| 1.2.1.4 | Задача: Организация электро-, тепло-, водоснабжения в сельских населенных пунктах | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 26250,6 18641,3 7609,3 |
| 1.2.1.4.1 | Основное мероприятие Обеспечение потребителей сельских населенных пунктов услугами электро-, тепло-, водоснабжения | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 26250,6 18641,3 7609,3 |
| 1.2.1.4.1.1 | Содержание дизельной станции | пос. Велс | МКУ «Красновишерское ЖКХ | 01.01.2020-31.12.2020 | электроснабжение потребителей пос. Велс | % | 100 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 4676,4 4676,4 0,0 |
| 1.2.1.4.1.2 | Содержание котельных сельских населенных пунктов | пос. Велс, пос. Вая, пос. Мутиха, пос. Усть-Язьва, с.Верх-Язьва, дер. Антипина, дер. Бычина, п. Северный Колчим | МКУ «Красновишерское ЖКХ | 01.01.2020-31.12.2020 | обеспечение теплоснабжением потребителей | % | 100 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 6053,8 6053,8 0,0 |
| 1.2.1.4.1.3 | Содержание водонапорных башен и водопроводных сетей сельских населенных пунктов | с. Верх-Язьва | Отдел жилищно-коммунально-го хозяйства, ЖК МУП «Верх-Язьвинское | 01.04.2020-25.12.2020 | обеспечение населения водоснабжением | % | 100 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 1966,2 1966,2 0,0 |
| 1.2.1.4.1.4 | Прочие мероприятия в области комму-нального хозяйства (Содержание административных зданий сельских территорий) | сельские населенные пункты Красновишерского городского округа | МКУ «Красновишерское ЖКХ | 01.01.2020-31.12.2020 | электроснабжение коммунальной инфраструктуры и административных зданий | % | 100 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 3787,5 3787,5 0,0 |
| 1.2.1.4.1.5 | Содержание МКУ «Красновишерское ЖКХ | г. Краснови-шерск | МКУ «Красновишерское ЖКХ | 01.01.2020-31.12.2020 | обеспечение коммунальными услугами потребителей сельских территорий | % | 100 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 2157,4 2157,4 0,0 |
| 1.2.1.4.1.6 | Софинансирование мероприятий на реализацию муници-пальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Красновишерского городского округа» в рамках развития преобразованных муниципальных образований | г. Краснови-шерск | Отдел жилищно-коммунально-го хозяйства, сектор транспортного обслуживания | 01.03.2020-31.11.2020 | приобретение техники | ед. | 2 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 7609,3 0,0 7609,3 |
| Всего по подпрограмме 1.2.1 | Всего, в том числе бюджет городского округа, бюджет Пермского края | 36510,7 23544,9 12965,8 |