АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2020 											№ 126

Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Красновишерского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 2 сентября 2014 г. № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края», на основании Закона Пермского края от 25 марта 2019 г. № 371-ПК «Об образовании нового муниципального образования Красновишерский городской округ», постановления администрации Красновишерского муниципального района от 19 августа 2019 г. № 424 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновишерского городского округа», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Красновишерского городского округа

Администрация Красновишерского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории Красновишерского городского округа».

2. Обнародовать настоящее постановление в центральной библиотеке, находящейся по адресу: г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18, и разместить на официальном сайте Красновишерского городского округа.

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

4. Признать утратившими силу:

4.1 постановление администрации Красновишерского муниципального района от 25 марта 2019 г. № 110-гп «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Красновишерского городского поселения Пермского края»;

4.2 постановление администрации «Красновишерского муниципального района от 2 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Красновишерского муниципального района»;

4.3 постановление администрации «Красновишерского муниципального района от 25 декабря 2019 г. № 278-гп «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории Красновишерского городского поселения Пермского края», утвержденную постановлением администрации Красновишерского муниципального района от 25 марта 2019 г. № 110-гп».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа.

Глава городского округа -

глава администрации

Красновишерского

городского округа							Е.В. Верещагин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Красновишерского

городского округа

от 26.02.2020 № 126

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Градостроительная деятельность на территории

Красновишерского городского округа»

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Градостроительная деятельность

на территории Красновишерского городского округа»

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Градостроительная деятельность на территории Красновишерского городского округа |
| 2 | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы администрации городского округа |
| 3 | Исполнитель программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Красновишерского городского округа (далее – Отдел архитектуры и градостроительства) |
| 4 | Соисполнители программы | – |
| 5 | Участники программы | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 6 | Краткая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы | Красновишерский городской округ по размеру территории имеет широкие возможности пространственного развития, которые не реализованы. В то же время Красновишерский городской округ имеет ряд проблем, а именно: территории городского округа характеризуются площадями с неупорядоченной планировочной структурой; разработанные и принятые правовые акты по градостроительству не соответствуют фактическому состоянию территорий и подлежат доработке. Значительное количество документов, обозначенных в Градостроительном кодексе, предстоит разработать; Настоящая муниципальная программа направлена на развитие территории всего округа, в т.ч.: реализацию мероприятий по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Красновишерского городского округа в соответствии с тенденцией развития территории, в целях устранения конфликта интересов в части неэффективного использования земельных участков и объектов капитального строительства; разработку и утверждение документации по планировке и межеванию территорий кварталов Красновишерского городского округа, что обеспечит наличие установленных границ для существующих территорий общего пользования (улицы, проезды, и т. д.), возможность планирования линейных объектов, резервирования и изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд и предоставления их для строительства, наличие мест для размещения объектов социальной инфраструктуры |
| 7 | Цели муниципальной программы | 1. Сбалансированное развитие территории Красновишерского городского округа посредством территориального планирования |
| 8 | Задачи муниципальной программы | 1.1 Разработка и актуализация документации по градостроительной деятельности на территории Красновишерского городского округа |
| 9 | Перечень подпрограмм и задач: | Подпрограмма 1.1.1 Реализация градостроитель-ной политики Красновишерского городского округа. Задача 1.1.1.1 Разработка и актуализация документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории Красновишерского городского округа |
| 10 | Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 2020 по 2022 годы |
| 11 | Объемы и источники финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Муниципальная программа всего (тыс. руб.), в том числе: | 4966,95 | 798,1 | 798,1 |
|  | бюджет городского округа | 2108,4 | 798,1 | 798,1 |
|  | бюджет Пермского края | 2858,55 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | Подпрограмма 1.1.1 всего (тыс. руб.), в том числе: | 4966,95 | 798,1 | 798,1 |
|  | бюджет городского округа | 2108,4 | 798,1 | 798,1 |
|  | бюджет Пермского края | 2858,55 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Показатели конечного результата муниципальной программы с указанием значений по годам реализации программы (ед. изм.) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Обеспеченность актуализирован-ными документами территориаль-ного планирования и зонирования (%, не менее) | 90 | 100 | 100 |
| 13 | Ожидаемые социально-экономичес-кие последствия реализации муниципальной программы | Генеральный план, Правила землепользования и застройки Красновишерского городского округа, проекты планировки, обеспеченность условий для развития строительства на территории городского округа |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

«Градостроительная деятельность на территории

Красновишерского городского округа»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирова-ния | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы Сбалансированное развитие территории Красновишерского городского округа посредством территориального планирования | бюджет городского округа бюджет Пермского края | 2108,4 2858,55 | 798,1 0,0 | 798,1 0,0 |  |
| 1.1 | Задача муниципальной программы Разработка и актуализация документации по градостроительной деятельности на территории Красновишерского городского округа | бюджет городского округа бюджет Пермского края | 2108,4 2858,55 | 798,1 0,0 | 798,1 0,0 |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма Реализация градостроительной политики Красновишерского городского округа | бюджет городского округа бюджет Пермского края | 2108,4 2858,55 | 798,1 0,0 | 798,1 0,0 |  |
| 1.1.1.1 | Задача Разработка и актуализация документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории Красновишерского городского округа | бюджет городского округа бюджет Пермского края | 2108,4 2858,55 | 798,1 0,0 | 798,1 0,0 |  |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие Разработка, утверждение и актуализа-ция документов территориального планирования и зонирования | бюджет городского округа бюджет Пермского края | 2088,4 2858,55 | 778,1 0,0 | 778,1 0,0 |  |
| 1.1.1.1.2 | Основное мероприятие Вовлечение в оборот земельных участков | бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| Итого по Программе в том числе по источникам финансирования: | Всего | 4966,95 | 798,1 | 798,1 |  |
|  | бюджет городского округа | 2108,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет Пермского края | 2858,55 | 798,1 | 798,1 |  |

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1.1 Реализация градостроительной политики Красновишерского городского округа

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Красновишерского городского округа»

| Код в соответст-вии с паспортом муници-пальной програм-мы | Наименование задачи, основного мероприятия подпрограммы Участник программы | Показатели результата мероприятия (далее – ПРМ) | Источник финансирова- ния | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | целевая статья | ед. изм | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.1 | Задача Разработка и актуализация документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 4986,95 2108,4 2858,55 | 798,1 798,1 0,0 | 798,1 798,1 0,0 |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие Разработка, утверждение и актуализация документов территориального планирования и зонирования | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 4946,95 2088,4 2858,55 | 778,1 778,1 0,0 | 778,1 778,1 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1 | Генеральный план и Правила землепользования и застройки Красновишерского городского округа | количество подготовленных проектов документов территориально-го планирования, проектов изменений в документы территориально-го планирования, территориально-го зонирования |  | ед. | 2 | – | – | бюджет городского округа бюджет Пермского края | 504,5 2858,55 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Схема территориального планирования городского округа | количество подготовленных проектов документов территориально-го планирования, проектов изменений в документы территориально-го планирования |  | ед. | – | 1 | – | бюджет городского округа | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Проект межевания территории кладбища, кадастровый квартал: 59:25:0590103, площадь 20 га | количество подготовленных проектов документов территориально-го планирования |  | ед. | 1 | – | – | бюджет городского округа | 296,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Проект планировки – проект межевания территории, кадастровый квартал: 59:25:0010307, площадь 27 га | количество подготовленных проектов документов территориально-го планирования |  | ед. | 1 | – | 1 | бюджет городского округа | 379,4 | 0,0 | 400,0 |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Проект планировки и межевания застроенной территории, кадастровые кварталы: 59:25:0010209; 59:25:0010613; 59:25:0010235, общая площадь – 17,98 га | количество подготовленных проектов документов территориально-го планирования |  | ед. | 3 | – | – | бюджет городского округа | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | Проект планировки – проект межевания территории, кадастровые кварталы: 59:25:0010101, 59:25:0010102, 59:25:0010105, площадь – 11,301 га | количество подготовленных проектов документов территориально-го планирования |  | ед. | – | 1 | 1 | бюджет городского округа | 0,0 | 378,1 | 378,1 |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Проект планировки – проект межевания кадастровый квартал: 59:25:0260001, площадью 40 га | количество подготовленных проектов документов территориально-го планирования. |  | ед. | 1 | – | – | бюджет городского округа | 458,1 | 0,0 | 0.0 |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по ПРМ 1.1.1.1.1 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет город-ского округа | 2088,4 2088,4 | 778,1 778,1 | 778,1 778,1 |
| 1.1.1.1.2 | Основное мероприятие Вовлечение в оборот земельных участков | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 |
| 1.1.1.1.2.1 | Информирование населения о разработке документов градостроительной деятельности | количество публикаций |  | ед. | 5 | 2 | 1 | бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по ПРМ 1.1.1.1.2 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет город-ского округа | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1.1 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 4966,95 2108,4 2858,55 | 798,1 798,1 0,0 | 798,1 798,1 0,0 |

IV. ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы

«Градостроительная деятельность на территории

Красновишерского городского округа»

| Код в соответствии с паспортом муниципаль-ной программы | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель муниципальной программы Сбалансированное развитие территории Красновишерского городского округа посредством территориального планирования |
| 1.1 | Задача муниципальной программы Разработка и актуализация документации по градостроительной деятельности на территории Красновишерского городского округа |
| 1.1.1 | Подпрограмма Реализация градостроительной политики Красновишерского городского округа |
| 1.1.1.1 | Задача Разработка и актуализация документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории Красновишерского городского округа |
|  | Показатель конечного результата: Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и зонирования | %, не менее | 90 | 100 | 100 |
|  | Показатель конечного результата: Доля земель, вовлеченных в жилищ-ное строительство на территории Красновишерского городского округа | %, не менее | 65 | 67 | 70 |

V. МЕТОДИКА

расчета показателей конечного результата муниципальной программы

«Градостроительная деятельность на территории Красновишерского городского округа»

| Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и зонирования | % | – |  | – обеспечен-ность документами градостроительного планирования, %; – количество утвержденных актуализированных документов, шт; – количество запланированных к актуализации документов, шт. | отдел архитектуры и градострои- тельства | мониторинг, расчет | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| Доля земель, вовле-ченных в жилищное строительство на территории Краснови-шерского городского округа | % | – |  | Дфакт – фактическая доля площади терри-тории городского округа, включенная в оборот в результате застройки, %; Sвкл.РЗТ – площадь земельных участков на которых введены в эксплуатацию объекты КС, га; Sплан. РЗТ – площадь земельных участков на которых планируется введение в эксплуатацию объектов КС (срок разрешения на строительство истекает в текущем году), га | отдел архитектуры и градострои- тельства | мониторинг, расчет | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |

Приложение

к муниципальной программе

«Градостроительная деятельность

на территории Красновишерского

городского округа»

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1.1 Реализация градостроительной политики Красновишерского городского округа

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Красновишерского городского округа»

на 2020 год

| Код в соответст-вии с паспортом муниципа-льной программ-мы | Наименование задачи, основного мероприятия (объекта) | Место проведения (расположе- ния) | Участник программы | Дата начала –дата окончания реализации мероприятия | Показатель результата мероприятий | Источник финансирова- ния | Объем финанси- рования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наимено-вание | ед. изм. | значе-ние |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1 | Задача Разработка и актуализация документов, определяющих единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 4966,95 2108,4 2858,55 |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие Разработка, утверждение и актуализация документов территориального планирования и зонирования | Всего, в т. ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 4946,95 2088,4 2858,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1.1.1 | Генеральный план и Правила землеполь-зования и застройки Красновишерского городского округа | Краснови-шерский городской округ | отдел архитектуры и градострои-тельства | 14.02.2020 -31.12.2020 | Генеральный план и Правила землепользо-вания и застройки | ед | 1 | бюджет городского округа бюджет Пермского края | 504,5 2858,55 |
| 1.1.1.1.1.2 | Проект межевания территории кладбища, кадастровый квартал 59:25:0590103, площадь 20 га | Краснови-шерский городской округ | отдел архитектуры и градострои-тельства | 25.09.2020 -31.05.2021 | проект межевания территории | ед. | 1 | бюджет городского округа | 296,4 |
| 1.1.1.1.1.3 | Проект планировки – проект межевания тер-ритории, кадастровый квартал 59:25:0010307, площадь 27 га | Краснови-шерский городской округ | отдел архитектуры и градострои-тельства | 16.03.2020 -31.07.2020 | проект планировки территории, проект межевания | ед. | 1 | бюджет городского округа | 379,4 |
| 1.1.1.1.1.4 | Проект планировки и межевания застроен-ной территории, кадастровые кварталы: 59:25:0010209; 59:25:0010613; 59:25:0010235 – общей площадью 17,98 га | Краснови-шерский городской округ | отдел архитектуры и градострои-тельства | 15.04.2020 -31.07.2020 | проект планировки территории, проект межевания | ед. | 1 | бюджет городского округа | 450,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | Проект планировки-проект межевания кадастровый квартал: 59:25:0260001 площадью 40 га (п. Сторожевая) | Краснови-шерский городской округ | отдел архитектуры и градострои-тельства | 15.04.2020 -31.08.2020 | проект планировки территории, проект межевания | ед. | 1 | бюджет городского округа | 458,1 |
| 1.1.1.1.2 | Основное мероприятие Вовлечение в оборот земельных участков | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа | 20,0 20,0 |
| 1.1.1.1.2.1 | Информирование населения о разработ-ке документов градо-строительной деятельности Красновишерского городского округа | Краснови-шерский городской округ | отдел архитектуры и градострои-тельства | 01.06.2020 -31.12.2020 | публикации в средствах массовой информации | ед. | 5 | бюджет городского округа | 20,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1.1 | Всего, в т.ч. по источникам: бюджет городского округа бюджет Пермского края | 4966,95 2108,4 2858,55 |