ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Красновишерское городское поселение Пермского края»

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование программы | Комплексное развитие моногорода Красновишерск Пермского края | Срок начала и окончания программы | 12.2016г. – 12.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор | Хабибрахимов Альмир Жавдятович, консультант департамента программ развития моногородов НО «Фонд развития моногородов» |
| Руководитель программы | Кокшаров Роман Александрович, первый заместитель председателя Правительства – министр территориального развития Пермского края Верещагин Евгений Владимирович, глава муниципального района – глава администрации Красновишерского муниципального района |
| Исполнители, соисполнители программы | Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации: - Министерство территориального развития Пермского края, - Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. - Министерство экономического развития Пермского края, - Министерство образования и науки Пермского края, - Министерство здравоохранения Пермского края, - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, - Министерство транспорта Пермского края, - Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, - Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Органы местного самоуправления Красновишерского муниципального района: - Администрация Красновишерского муниципального района, - Администрация Красновишерского городского поселения, - Департамент муниципальных учреждений администрации Красновишерского муниципального района, Организации, учреждения, осуществляющие деятельность на территории Красновишерского городского поселения. |

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

| Цели программы | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 0,349 тысяч новых рабочих мест (из них временных 179 рабочих мест), не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 1135,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до марта 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 2. Привлечь внебюджетные инвестиции, направленные на создание в моногороде новых промышленных производств, и развитие существующего в городском поселении сектора малого и среднего предпринимательства с целью стабилизации ситуации на рынке труда и снижения уровня регистрируемой безработицы к концу 2018 года до 2 процентов от численности экономически активного населения г.Красновишерск |
| --- | --- |

| План достижения показателей программы | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0,008 | 0,192 | 0,349 |
|  | 2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | 0 | 3 | 3 |
|  | 3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. | аналитический | 137,2 | 94,8 | 1135,0 |
|  | 4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. Уровень регистрируемой безработицы, % от численности ЭАН | дополнительный | 7,0 | 5,0 | 2,0 |

| Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях) | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |
|  | 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналитический | 0,008 | 0,098 | 0,145 |
|  | 2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналитический | 0 | 0,000 | 0,000 |
|  | 3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях -резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0,000 |
|  | 4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналитический | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб. | аналитический | 137,2 | 94,8 | 1135,0 |
|  | 6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб. | аналитический | 4,3 | 23,0 | 439,0 |
|  | 7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб. | аналитический | 0 | 0 | 0,000 |
|  | 8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб. | аналитический | 0 | 0 | 0,000 |
|  | 9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб. | аналитический | 0 | 0 | 0 |

| Результаты программы | Красновишерскому городскому поселению присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. К концу 2018 года подписаны соглашения с 10 резидентами ТОСЭР. С созданием новых производств активизирована деятельность субъектов малого бизнеса (145 постоянных рабочих мест). Для стабильной работы новых инвестиционных проектов с участием средств НО «Фонд развития моногородов» проведена реконструкция инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов. В рамках создания благоприятной городской среды: - отремонтирована центральная улица моногорода (инвестиции – 10 млн.руб.), - восстановлены объекты внешнего городского благоустройства (инвестиции – 53,4 млн.руб.), - реконструированы объекты жилищной инфраструктуры (инвестиции – 170 млн.руб.) - завершается строительство средней общеобразовательной школы на 675 учебных мест (инвестиции – 315,4 млн.руб.), - созданы условия для качественного оказания услуг здравоохранения ( инвестиции 8,5 млн.руб.) На временных работах задействовано 179 чел. По итогам благоустройства создано 25 дополнительных постоянных рабочих мест, активизировано волонтерское движение. |
| --- | --- |
| Описание модели функционирования результатов программы | Созданные благоприятные инвестиционные условия позволят привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития. Поиск и привлечение резидентов осуществляется в соответствии с утвержденной резидентной политикой. Для резидентов установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки. Стабильно действующие промышленные предприятия позволят привлечь квалифицированных специалистов, открыть новые направления профессионального обучения в городских учреждениях, что положительно отразится на миграции населения и в целом на численности постоянных жителей монопрофильного образования. После ремонта здания районного Дома культуры на базе объекта будут созданы новые молодежные объединения, откроются картинная галерея и отдельные музейные экспозиции. |

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень проектов и мероприятий Программы представлен следующими направлениями:

- повышение инвестиционной привлекательности моногорода;

- повышение эффективности муниципального управления;

- развитие городской среды;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- содействие реализации инвестиционных проектов;

- получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов; - развитие образования;

- развитие здравоохранения;

- развитие промышленности;

- развитие объектов социальной инфраструктуры;

- развитие объектов транспортной инфраструктуры;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- развитие физической культуры и спорта;

- экологическое развитие;

- развитие туризма.

| № п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональный заказчик | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» |  |  |
| 1.1. | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | Проект | 12.2016 – 12.2018 | Разработаны и действуют все нормативно-правовые акты, обеспечивающие исполнение требований Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 1.2. | Разработка и реализация мероприятий по устранению административных барьеров | Мероприятие | 01.2017 | Разработан и утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 1.3. | Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Мероприятие | 07.2017 | Разработан и утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 1.4. | Позиционирование города Красновишерск как территории со значительным инвестиционным потенциалом на региональном и российском уровне | Проект | 12.2016 – 12.2018 | Повышена узнаваемость муниципального образования среди потенциальных инвесторов на региональном и российском уровне | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 1.5. | Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Красновишерское городское поселение | Мероприятие | 06.2017 | Команда г.Красновишерск приняла участие в региональном форуме-выставке | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 1.6. | Обеспечение деятельности информационного интернет-ресурса | Мероприятие | Постоянно | Создан и регулярно обновляется Инвестиционный портал Красновишерска, обеспечивающий наглядное представление инвестиционных возможностей муниципального образования, основных направлений привлечения инвестиций в экономику муниципального образования и инфраструктуры, а также рассмотрение обращений инвесторов | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 2 | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» |
| 2.1. | Совершенствование системы муниципальной службы | Проект | 12.2016 – 12.2018 | Улучшены условия труда сотрудников органов местного самоуправления | Администрация Красновишерского муниципального района | Захарова Е.В., руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района |
| 2.2 | Обеспечение организации повышения квалификации муниципальных служащих и высших должностных лиц муниципального образования | Мероприятие | 12.2016 | Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, прошли 4 представителя Красновишерского городского поселения | Администрация Красновишерского муниципального района | Захарова Е.В., руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района |
| 2.3. | Развитие кадрового потенциала муниципального управления | Мероприятие | 12.2017 | Обеспечен профессиональный рост муниципальных служащих | Администрация Красновишерского муниципального района | Захарова Е.В., руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района |
| 2.4. | Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг | Проект | 12.2016 – 12.2018 | Актуализированы и утверждены административные регламенты предоставления всех муниципальных услуг | Администрация Красновишерского муниципального района | Захарова Е.В., руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района |
| 2.5. | Мониторинг деятельности органов местного самоуправления | Мероприятие | 07.2017 | По итогам конкурса муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности, доля граждан удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в Красновишерске составила более 80 % | Администрация Красновишерского муниципального района | Захарова Е.В., руководитель аппарата администрации Красновишерского муниципального района |
| 3. | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |
| 3.1. | Благоустройство (модернизация, реконструкция) общественно значимых объектов городской среды в рамках программы «Пять шагов благоустройства» | Проект | 12.2016 – 03.2018 | Предлагаемые объекты городской среды г.Красновишерска включены в приоритетную программу «Пять шагов благоустройства» | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 3.2. | Благоустройство самого оживленного городского общественного пространства (Аллея 40 лет ВЦБЗ (г. Красновишерск, ул. Гагарина)) | Мероприятие | 10.2017 | Проведено благоустройство объекта - Аллея 40 лет ВЦБЗ | Администрация Красновишерского муниципального района | Бардакова О.В. - заместитель главы администрации поселения, начальник отдела ЖКХ |
| 3.3. | Благоустройство и модернизация объектов культурного наследия, местных достопримечательностей, центра досуга молодежи (Здание Дома культуры (г.Красновишерск, ул. Дзержинского, ) | Мероприятие | 02.2018 | Проведено благоустройство объекта - Здание Дома культуры | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 3.4. | Благоустройство и модернизация заброшенных и неэффективно используемых территорий – Объект ограждение промышленной площадки ВЦБЗ г.Красновишерск | Мероприятие | 10.2017 | Проведено благоустройство ограждения промышленной площадки | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 4 | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» |
| 4.1. | Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности | Проект | 02.2017 – 12.2017 | Государственная поддержка предоставлена 4 субъектам малого предпринимательства | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 4.2. | Софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого предпринимательства | Мероприятие | 12.2017 | Одобрена заявка Красновишерского городского поселения на предоставление субсидии из бюджета Пермского края, в т.ч. за счет средств федерального бюджета | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 4.3. | Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Проект | 12.2017 – 12.2018 | Предоставлена субсидия МО «Красновишерский фонд поддержки предпринимательства» на исполнение расходных обязательств по выдаче микрозаймов | Администрация Красновишерского городского поселения | Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения |
| 4.4. | Увеличение капитализации городской микрофинансовой организации | Мероприятие | 09.2018 | Предоставлено микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства - 40 ед. на сумму 7,0 млн. руб. | Администрация Красновишерского городского поселения | Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения |
| 4.5. | Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства | Проект | 01.2017 – 12.2018 | Сформирован план работы Красновишерского ЦПП на текущий календарный год | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 4.6. | Активизация деятельности Красновишерского центра поддержки предпринимательства | Мероприятие | 12.2017 | Консультационными услугами ЦПП воспользовались не менее 50 субъектов малого предпринимательства | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 5 | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» |
| 5.1. | Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса | Проект | 12.2016 – 12.2018 | При содействии органов местного самоуправления Красновишерского муниципального района запущено 2 инвестиционных проекта | Администрация Красновишерского городского поселения | Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения |
| 5.2. | Создание (актуализация) Перечня инфраструктуры, доступной для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Мероприятие | 05.2017 | Проведен мониторинг использования земельных участков в границах Красновишерского городского поселения | Администрация Красновишерского городского поселения | Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения |
| 5.3. | Обеспечение прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем | Проект | 12.2016 – 12.2018 | На инвестиционном портале Красновишерского муниципального района создан раздел «Вопрос-ответ» | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 5.4. | Создание специализированной структуры по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Мероприятие | 03.2017 | В структуре администрации муниципального района функционирует отдел экономического развития территории | Администрация Красновишерского муниципального района | Верещагин Е.В. глава администрации Красновишерского муниципального района |
| 6 | Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» |
| 6.1 | Создание территории опережающего социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения | Проект | 12.2016 – 12.2018 | Красновишерскому городскому поселению присвоен статус территории социально-экономического развития, заключено 9 инвестиционных соглашений с резидентами ТОСЭР | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 6.2 | Разработка концепции создания территории опережающего социально-экономического развития | Мероприятие | 07.2017 | Заявка на создание территории социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения направлена на рассмотрение Министерства экономического развития Российской Федерации | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 6.3. | Привлечение софинансирования за счет средств, НО «Фонд развития моногородов» на строительство / реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах | Проект | 12.2016 – 12.2018 | Заключено соглашение о софинансировании расходов Красновишерского городского поселения на строительство / реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 6.4 | Содействие в подготовке и участие в реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Мероприятие | 12.2017 | Определены инвестиционные площадки и потребность инвесторов в создании объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 7 | Направление «Развитие образования» |
| 7.1. | Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования | Проект | 01.2017 – 12.2017 | Приведена в нормативное состояние материально-техническая база образовательных учреждений | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 7.2. | Приведение в нормативное состояние материально-технической базы образовательных учреждений | Мероприятие | 08.2017 | Установлены системы видеонаблюдения в МБДОУ № 1, МБОУ СОШ № 1 |  |  |
| 7.3. | Укрепление и развитие кадрового потенциала системы образования | Проект | 01.2017 – 12.2018 | Созданы благоприятные условия для привлечения кадров за счет выполнения показателей по средней заработной плате специалистам и установлению стимулирующих выплат | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 7.4. | Привлечение в систему образования г.Красновишерск молодых специалистов | Мероприятие | 11.2017 | Меры социальной поддержки предоставлены 105 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 7.5. | Развитие сети муниципальных образовательных учреждений | Проект | 01.2017 – 12.2018 | Предоставлена субсидия из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 7.6. | Софинансирование мероприятий на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Мероприятие | 08.2018 | Построено новое здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | Администрация Красновишерского муниципального района | Самсонова Е.Г., первый заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 8 | Направление «Развитие здравоохранения» |
| 8.1. | Обеспечение доступности медицинской помощи | Проект | 01.2017 – 03.2018 | Оснащение медучреждений края автомобилями скорой медицинской помощи | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 8.2. | Развитие санитарных транспортировок по обслуживанию населения | Мероприятие | 09.2017 | Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь населению моногородов, оснащены автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства, исходя из выявленной фактической потребности | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 8.3. | Обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачей, устранение кадрового дефицита в здравоохранении | Проект | 01.2017 – 12.2018 | В Пермском крае внедрен профессиональный стандарт и система допуска к профессиональной деятельности | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 8.4. | Создание благоприятных условий для привлечения медицинских кадров к работе в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» | Мероприятие | 05.2017 | Созданы условия для постоянного проживания в г.Красновишерск одного врача, прибывшего для работы в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 8.5. | Повышение качества медицинской помощи и сокращение времени ожидания до приема врача | Проект | 01.2017 – 12.2018 | Обеспечен доступ граждан к медицинской информации посредством личного кабинета пациента на Едином портале государственных и муниципальных услуг | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 8.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Мероприятие | 12.2017 | 70% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях в моногородах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 8.7. | Проведение капитального ремонта зданий (больничных корпусов) | Мероприятие | 12.2017 | Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи, исходя из выявленной фактической потребности | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 9 | Направление «Развитие промышленности» |
| 9.1. | Развитие экономики моногорода путем запуска нового инвестиционного проекта в сфере промышленности | Проект | 12.2016 – 12.2018 | Заключен специальный инвестиционный контракт | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 9.2 | Подготовка заявки на участие в государственной программе Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на заключение специального инвестиционного контракта | Мероприятие | 10.2017 | Определен инвестиционный проект, отвечающий требованиям специального инвестиционного контракта | Администрация Красновишерского муниципального района | Углицких А.Г. начальник отдела экономического развития территории администрации Красновишерского муниципального района |
| 10 | Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры» |
| 10.1. | Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры | Проект | 12.2016 – 03.2018 | Восстановлена деятельность учреждения культуры | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 10.2. | Ремонт здания районного Дома культуры | Мероприятие | 02.2018 | Отремонтировано здание районного Дома культуры | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 11 | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |
| 11.1. | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского муниципального района | Проект | 12.2016 – 10.2017 | В нормативное состояние приведено 100% центральных улиц моногорода | Администрация Красновишерского городского поселения | Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения |
| 11.2. | Ремонт основной (центральной) улицы моногорода | Мероприятие | 09.2017 | Проведен ремонт центральной улицы в заявленных объемах | Администрация Красновишерского городского поселения | Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения |
| 12 | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 12.1. | Модернизация коммунальных сетей Красновишерского городского поселения | Проект | 01.2018 – 12.2018 | В государственной программе Пермского края предусмотрено финансирование в целях обеспечения реализации мероприятий по модернизации коммунальных сетей моногородов | Администрация Красновишерского городского поселения | Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения |
| 12.2 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в г. Красновишерск | Мероприятие | 01.2018 | Реконструирован участок сетей водоснабжения и водоотведения г.Красновишерск | Администрация Красновишерского городского поселения | Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения |
| 12.3 | Строительство и реконструкция системы теплоснабжения г.Красновишерск | Мероприятие | 06.2018 | Построена котельная №2 по адресу г.Красновишерск ул. Нефтяников | Администрация Красновишерского городского поселения | Лопарев Г.П., глава администрации Красновишерского городского поселения |
| 13 | Направление «Развитие физической культуры и спорта» |
| 13.1. | Повышение интереса различных слоёв населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Проект | 01.2017 – 12.2017 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличена на 3% | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 13.2. | Организация и проведение в г.Красновишерске районных, краевых соревнований, Всероссийских праздников | Мероприятие | 12.2017 | В течение года проведено 7 официальных районных, межмуниципальных краевых и Всероссийских соревнований | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 14 | Направление «Экологическое развитие» |
| 14.1. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Проект | 01.2017 – 12.2018 | Улучшена экологическая ситуация в муниципальном районе и г.Красновишерск за счет ликвидации 8 несанкционированных свалок | Администрация Красновишерского муниципального района | Самсонова Е.Г., первый заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 14.2 | Содействие в организации в муниципальном образовании мусороперегрузочной станции, обслуживаемой единым региональным оператором | Мероприятие | 01.2018 | В рамках государственной программы Пермского края в Красновишерском муниципальном районе организована единая мусороперегрузочная станция | Администрация Красновишерского муниципального района | Самсонова Е.Г., первый заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 15 | Направление «Развитие туризма» |
| 15.1. | Участие в создании природного парка Пермского края с целью развития устойчивого экологического туризма и рекреации | Проект | 01.2017 – 12.2018 | Повышена туристская привлекательность территории | Администрация Красновишерского муниципального района | Самсонова Е.Г., первый заместитель главы Красновишерского муниципального района |
| 15.2. | Содействие в создании и продвижении туристских маршрутов Красновишерского района | Мероприятие | 12.2017 | Ежегодно проходит паспортизацию не менее 1 туристического маршрута в границах муниципального образования | Администрация Красновишерского муниципального района | Пед О.Н., заместитель главы Красновишерского муниципального района |

# ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Перечень этапов и ключевых контрольных точек программы в разрезе проектов и мероприятий программы из расчета не менее 2-6 в год, распределенных в течение года.

При выделении этапов реализации программы мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Управляющего совета Программы; при выделении контрольных точек отдельное решение Управляющего совета не требуется, прохождение контрольных точек осуществляется с представлением отчета

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Наименование этапа, контрольной точки | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | Исполнение требований Стандарта рассмотрено на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Красновишерском муниципальном районе | этап | 28.12.2016 |
|  |  | Утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | контрольная точка | 31.03.2017 |
|  |  | Утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | контрольная точка | 30.07.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 2. | Позиционирование города Красновишерск как территории со значительным инвестиционным потенциалом на региональном и российском уровне | Разработаны презентационные материалы инвестиционной привлекательности моногорода Красновишерское городское поселение | этап | 28.12.2016 |
|  |  | Команда г. Красновишерск приняла участие в региональном форуме - выставке | контрольная точка | 30.06.2017 |
|  |  | Создан и регулярно обновляется Инвестиционный интернет-портал Красновишерска | контрольная точка | с 01.07.2017 постоянно (ежеквартальный мониторинг) |
|  |  | проект завершен | этап | 12.2018 |
| 3. | Совершенствование системы муниципальной службы | Обеспечение организации повышения квалификации муниципальных служащих и высших должностных лиц муниципального образования | этап | 31.12.2016 |
|  |  | Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, прошли 4 представителя Красновишерского городского поселения | контрольная точка | 31.12.2016 |
|  |  | Обеспечен профессиональный рост муниципальных служащих | контрольная точка | 30.06.2017 |
|  |  | Утвержден план обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления на 2018 год | контрольная точка | 31.12.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 4. | Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг | Актуализированы и утверждены административные регламенты предоставления всех муниципальных услуг | контрольная точка | 30.06.2017 |
|  |  | Подведение итогов конкурса муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности | контрольная точка | 31.07.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 5. | Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства» в Красновишерском городском поселении Благоустройство аллеи «40 лет ВЦБЗ» г.Красновишерск (шаг 1 «Сегодня в центре», шаг 3 «Найди прошлое и гордись им») | Заявка Красновишерского городского поселения включена в Перечень муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | контрольная точка | 03.05.2017 |
|  |  | Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края и администрацией Красновишерского городского поселения подписано Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края на обеспечение мероприятий, направленных на поддержку программ формирования современной городской среды | контрольная точка | 31.05.2017 |
|  |  | Проведен конкурс по отбору подрядчика, заключен муниципальный контракт на проведение работ | контрольная точка | 06.07.2017 |
|  |  | Подписан акт приемки выполненных работ по объекту | контрольная точка | 01.09.2017 |
|  |  | состоялось торжественное открытие благоустроенной Аллеи, информация и фотоотчет о проведенном мероприятии размещены на официальном сайте Красновишерского городского поселения, в печатном СМИ | контрольная точка | 30.09.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 30.09.2017 |
| 6. | Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства» в Красновишерском городском поселении Реконструкция здания районного дома культуры г.Красновишерск (шаг 2 «Будущее есть», шаг 4 «В центре внимания – социальный объект») | Подписано распоряжение Правительства Пермского края о выделении бюджету Красновишерского муниципального района средств краевого бюджета из резервного фонда | контрольная точка | 24.05.2017 |
|  |  | Разработана проектно-сметная документация по проекту реконструкции здания Дома культуры | контрольная точка | 31.07.2017 |
|  |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции здания Дома культуры | контрольная точка | 31.08.2017 |
|  |  | Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту здания Дома культуры, заключен муниципальный контракт на выполнение работ | контрольная точка | 02.10.2017 |
|  |  | Подписан акт приемки выполненных работ, информация и фотоотчет о проведенных работах размещены на официальном сайте Администрации Красновишерского муниципального района и в печатных СМИ | контрольная точка | 01.02.2018 |
|  |  | проект завершен | этап | 01.02.2018 |
| 7. | Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства» в Красновишерском городском поселении Благоустройство и модернизация заброшенных и неэффективно используемых территорий. Объект – ограждение промышленной площадки ВЦБЗ (шаг 2 «Будущее есть», шаг 5 «Подбери брошенное») | Закончен прием предложений от граждан и представителей бизнеса по благоустройству объекта | контрольная точка | 20.06.2017 |
|  |  | Определены объемы и источники финансирования мероприятия по благоустройству объекта, | контрольная точка | 01.07.2017 |
|  |  | Установлено время проведения общественной акции с трудовым участием собственников промышленной площадки | контрольная точка | 01.08.2017 |
|  |  | Подписан акт приемки выполненных работ по объекту (соглашение о намерениях по дальнейшему содержанию объекта) | контрольная точка | 31.08.2017 |
|  |  | Состоялось торжественное открытие, информация и фотоотчет о проведенном мероприятии размещены на официальном сайте Красновишерского городского поселения, в печатном СМИ | контрольная точка | 01.09..2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 30.09.2017 |
| 8. | Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности | Подготовка и направление заявки городского поселения в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого предпринимательства | этап | 31.06.2017 |
|  |  | Одобрена заявка Красновишерского городского поселения на предоставление субсидии из бюджета Пермского края, в т.ч. за счет средств федерального бюджета | контрольная точка | 31.09.2017 |
|  |  | Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории моногорода Красновишерск на возмещение части затрат по реализации бизнес-проектов | контрольная точка | 30.11.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| 9. | Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | Подготовка и направление обращения администрации Красновишерского городского поселения в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края о включении в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» мероприятий по поддержке организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства моногородов | этап | 15.03.2018 |
|  |  | Подписание постановления Правительства Пермского края об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств бюджета Пермского края на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого предпринимательства | контрольная точка | 30.06.2018 |
|  |  | Предоставлена субсидия МО «Красновишерский фонд поддержки предпринимательства» на исполнение расходных обязательств по выдаче микро займов | контрольная точка | 30.09.2018 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 8. | Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства | Сформирован план работы Красновишерского ЦПП на текущий календарный год | этап | 31.01.2017 |
|  |  | Активизация деятельности Красновишерского центра поддержки предпринимательства | контрольная точка | с 01.04.2017 (ежеквартальный мониторинг) |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| 9. | Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса | Проведен мониторинг использования земельных участков в границах Красновишерского городского поселения | этап | 31.12.2016 |
|  |  | Создан (актуализирован) Перечень инфраструктуры, доступной для размещения производственных и иных объектов инвесторов | контрольная точка | 30.05.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 10. | Обеспечение прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем | Создание специализированной структуры по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | этап | 31.12.2016 |
|  |  | На инвестиционном портале Красновишерского муниципального района создан раздел «Вопрос-ответ» | контрольная точка | 30.06.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 11. | Создание территории опережающего социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения | Разработка концепции создания территории опережающего социально-экономического развития | этап | 31.12.2016 |
|  |  | Заявка на создание территории социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения направлена на рассмотрение Министерства экономического развития Российской Федерации | контрольная точка | 01.07.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 12. | Привлечение софинансирования за счет средств, НО «Фонд развития моногородов» на строительство / реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах | Содействие в подготовке и участие в реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | этап | 31.12.2016 |
|  |  | Определение инвестиционных площадок и потребностей инвесторов в создании объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | контрольная точка | 31.12.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 13. | Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования | Приведение в нормативное состояние материально-технической базы образовательных учреждений | этап | 01.01.2017 |
|  |  | Установлены системы видеонаблюдения в МБДОУ № 1, МБОУ СОШ № 1 | контрольная точка | 30.08.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| 14. | Укрепление и развитие кадрового потенциала системы образования | Привлечение в систему образования г. Красновишерск молодых специалистов | этап | 01.01.2017 |
|  |  | Меры социальной поддержки предоставлены 105 педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | контрольная точка | 30.11.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| 15. | Развитие сети образовательных учреждений Красновишерского муниципального района | Предоставлена субсидия из бюджета Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов | этап | 01.01.2017 |
|  |  | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы в г. Красновишерск, начало строительства | контрольная точка | 31.03.2017 |
|  |  | Промежуточная приемка работ по строительству средней общеобразовательной школы в г. Красновишерск | контрольная точка | регулярно с 31.05.2017 |
|  |  | Подписание акта приема работ по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы в г. Красновишерск» | контрольная точка | 31.07.2018 |
|  |  | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта Средняя общеобразовательная школа в г. Красновишерск | контрольная точка | 30.08.2018 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 16. | Обеспечение доступности медицинской помощи | Развитие санитарных транспортировок по обслуживанию населения | этап | 01.01.2017 |
|  |  | Проведен анализ потребности медицинских организаций в моногородах в оснащении автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С классов отечественного производства | контрольная точка | 30.04.2017 |
|  |  | Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь населению моногородов, оснащены автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства, исходя из выявленной фактической потребности | контрольная точка | 30.09.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.03.2018 |
| 17. | Обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачей, устранение кадрового дефицита в здравоохранении | Создание благоприятных условий для привлечения медицинских кадров к работе в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» | этап | 01.01.2017 |
|  |  | Создание условий для постоянного проживания в г. Красновишерск квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, прибывающих для работы в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» | контрольная точка | 30.06.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 18. | Повышение качества медицинской помощи и сокращение времени ожидания до приема врача | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | этап | 01.01.2017 |
|  |  | Обеспечение доступа граждан к медицинской информации посредством личного кабинета пациента на Едином портале государственных и муниципальных услуг | контрольная точка | 31.03.2017 |
|  |  | Обеспечение автоматизации рабочих мест врачей ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» с подключением к Единой государственной системе в сфере здравоохранения | контрольная точка | 31.12.2017 |
|  |  | Модернизация входной группы поликлиники ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» | контрольная точка | 31.12.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 19. | Развитие экономики моногорода путем запуска нового инвестиционного проекта в сфере промышленности | Подготовка заявки на участие в государственной программе Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на заключение специального инвестиционного контракта | этап | 01.01.2017 |
|  |  | Определен инвестиционный проект, отвечающий требованиям специального инвестиционного контракта | контрольная точка | 30.10.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 6. | Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры | Разработана проектно-сметная документация по проекту реконструкции здания Дома культуры | контрольная точка | 24.05.2017 |
|  |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции здания Дома культуры | контрольная точка | 31.07.2017 |
|  |  | Подписано распоряжение Правительства Пермского края о выделении бюджету Красновишерского муниципального района средств краевого бюджета из резервного фонда | контрольная точка | 31.08.2017 |
|  |  | Проведены конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту здания Дома культуры, заключен муниципальный контракт на выполнение работ | контрольная точка | 02.10.2017 |
|  |  | Подписан акт приемки выполненных работ, информация и фотоотчет о проведенных работах размещены на официальном сайте Администрации Красновишерского муниципального района и в печатных СМИ | контрольная точка | 01.02.2018 |
|  |  | проект завершен | этап | 01.02.2018 |
| 21. | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского муниципального района | Ремонт центральной (основной) улицы моногорода | этап | 01.01.2017 |
|  |  | Проведен анализ потребности в ремонте основной (центральной) улицы в каждом моногороде |  | 28.02.2017 |
|  |  | Подготовка и направление заявки моногорода Красновишерск в Министерство транспорта Пермского края на включение в государственную программу мероприятий по ремонту центральных дорог в моногородах | контрольная точка | 28.02.2017 |
|  |  | Утверждение Правительством Пермского края объемов бюджетных средств на софинансирование мероприятий по ремонту центральных дорог в моногородах | контрольная точка | 15.05.2017 |
|  |  | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту центральных улиц моногорода Красновишерск в 2017 году | контрольная точка | 30.06.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 30.08.2017 |
| 22. | Модернизация коммунальных сетей Красновишерского городского поселения | Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения в г. Красновишерск | этап | 01.01.2018 |
|  |  | Подготовка и направление заявки моногорода Красновишерск в Министерство строительства и ЖКХ Пермского края на включение в государственную программу мероприятий по ремонту коммунальных сетей в моногородах | контрольная точка | 01.01.2018 |
|  |  | Утверждение Правительством Пермского края объемов бюджетных средств на софинансирование мероприятий по ремонту коммунальных сетей в моногородах | контрольная точка | 31.01.2018 |
|  |  | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по ремонту коммунальных сетей в моногороде Красновишерск в 2017 году | контрольная точка | 28.02.2018 |
|  |  | Завершение работ по реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, системы теплоснабжения в г. Красновишерск | контрольная точка | 30.08.2018 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 23. | Повышение интереса различных слоёв населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | Организация и проведение в г.Красновишерске районных, краевых соревнований, Всероссийских праздников | этап | 01.01.2017 |
|  |  | Утверждение Плана организации в Красновишерском муниципальном районе районных, краевых соревнований и Всероссийских спортивных праздников | контрольная точка | 28.02.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2017 |
| 24. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Утверждение Правительством Пермского края региональной схемы сбора (в том числе раздельному сбору), транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов | контрольная точка | 01.07.2017 |
|  |  | Организация в муниципальном образовании мусороперегрузочной станции, обслуживаемой единым региональным оператором | контрольная точка | 01.07.2018 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |
| 25. | Участие в создании природного парка Пермского края с целью развития устойчивого экологического туризма и рекреации | Содействие в создании и продвижении туристских маршрутов Красновишерского района | контрольная точка | 01.01.2017 |
|  |  | Паспортизация туристического маршрута в границах Красновишерского муниципального района | контрольная точка | 31.12.2017 |
|  |  | проект завершен | этап | 31.12.2018 |

# БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Год реализации | Всего, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  |
| 1.1. | Проект: Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 1.2. | Проект: Позиционирование города Красновишерск как территории со значительным инвестиционным потенциалом на региональном и российском уровне | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 2.1. | Проект: Совершенствование системы муниципальной службы | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 2.2. | Проект Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 3.1. | Проект: Благоустройство (модернизация, реконструкция) общественно значимых объектов городской среды в рамках программы «Пять шагов благоустройства» | 25,555 | 12,5 | 38,055 |
|  | Мероприятие: Благоустройство самого оживленного городского общественного пространства (Аллея 40 лет ВЦБЗ) | 1,953 | 0 | 1,953 |
|  | Мероприятие: Благоустройство и модернизация объектов культурного наследия, местных достопримечательностей, центра досуга молодежи (Здание Дома культуры) | 22,47 | 12,5 | 34,97 |
|  | Мероприятие: Благоустройство и модернизация заброшенных и неэффективно используемых территорий (ограждение промышленной площадки) | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Проект: Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.2. | Проект: Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности | 23,0 | 411,0 | 434,0 |
| 4.3. | Проект: Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 5.1. | Проект: Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 5.2. | Проект: Обеспечение прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 6.1. | Проект: Создание территории опережающего социально-экономического развития на территории Красновишерского городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Проект: Привлечение софинансирования за счет средств НО «Фонд развития моногородов» на строительство / реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Проект: Обеспечение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 7.2. | Проект: Укрепление и развитие кадрового потенциала системы образования | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 7.3. | Проект: Развитие сети муниципальных образовательных учреждений | 27,5 | 287,9 | 315,4 |
| 8.1. | Проект: Обеспечение доступности медицинской помощи | 8,714 | 0 | 8,714 |
| 8.2. | Проект: Обеспечение современного уровня профессиональной подготовки врачей, устранение кадрового дефицита в здравоохранении | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 8.3. | Проект: Повышение качества медицинской помощи и сокращение времени ожидания до приема врача | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 9.1. | Проект: Развитие экономики моногорода путем запуска нового инвестиционного проекта в сфере промышленности | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 10.1. | Проект: Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры | 0 | 109,0 | 109,0 |
| 11.1 | Проект: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского муниципального района | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| 12.1. | Проект: Модернизация коммунальных сетей Красновишерского городского поселения | 0 | 170,0 | 170,0 |
| 13.1 | Проект: Повышение интереса различных слоёв населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
| 14.1 | Проект: Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | 0 | 34,831 | 34,831 |
| 15.1. | Проект: Участие в создании природного парка Пермского края с целью развития устойчивого экологического туризма и рекреации | не требует финансирования | не требует финансирования | 0 |
|  | Итого по всем мероприятиям | 94,769 | 1040,231 | 1135,0 |

# ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ключевые риски и возможности | Риски: -Удаленность территории от основных транспортных и логистических центров; - Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода, заключающийся в снижении объема отгруженных товаров собственного производства, банкротстве и закрытии предприятий; - Высокая зависимость экономики территории от состояния сырьевых отраслей промышленности; - Низкая обеспеченность инвестиционных площадок необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой; - Сокращение численности населения района, в том числе в трудоспособном возрасте и детского; - Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ. Возможности: - Качественное развитие производственной и перерабатывающей отраслей экономики; - Организация производства в области сортировки и переработки и бытовых отходов; -Привлечение инвестиций на строительство объектов социальной инфраструктуры; - Наличие оптимальной сети учреждений общего и дополнительного образования -Разнообразие природно- ландшафтных объектов показа - потенциал для создания и развития туристической инфраструктуры; - Формирование устойчивой системы событийных мероприятий: праздников, конкурсов и фестивалей; |
| --- | --- |
| Дополнительная информация | Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу. |

# Footnotes

Нарастающим итогом

Нарастающим итогом