ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Благоустройство прилегающей территории к памятному знаку красновишерцам, погибшим в годы ВОВ

(название проекта)

Краcновишерский городской округ

(муниципальное образование)

\_Краcновишерский городской округ

(наименование муниципального района (муниципального округа,

городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. |
| всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 | всего | ДС1 | ДС2 | ДС3 | ДС4 |  |
| 1 = 2 + 3 + 4 + 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 + 9 + 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 6 - 11 |
| 1233375,32 | 1106875,32 | 1000,00 | 123500,00 | 2000,00 | 1233375,32 | 1106875,32 | 1000,00 | 123500,00 | 2000,00 | 1233375,32 | 1106875,32 | 1000,00 | 123500,00 | 2000,00 | 0,00 |

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | мес. | 8 | 5 |
| 2 | Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения | мес. | 12 | 8 |

Представитель инициативной группы

(председатель территориального

общественного самоуправления) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чадова Г.А.

(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава городского округа-

глава администрации Красновишерского

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Верещагин Е.В.

(подпись) (ФИО)

М.П.

Заместитель главы администрации

городского округа по экономике, начальник

финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лебедева И.С.\_\_

(подпись) (ФИО)