О ходе реализации проекта инициативного бюджетирования

«Ремонт наружных сетей водопровода в п.Романиха»

По проекту «Ремонт наружных сетей водопровода в п.Романиха» инициативная группа собрала всю необходимую сумму с населения. Общая стоимость проекта 500 537,08 рублей, из которых 450 483,37 рублей будут направлены из бюджета Пермского края.

Проектом предлагается заменить старые трубы и водоразборные колонки, вместо старых бревенчатых колодцев установить бетонные. Суть проекта инициативного бюджетирования в следующем: жители округа принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств, а, кроме того, подключаются к общественному контролю за реализацией проекта.

Следующим этапом реализации проекта инициативного бюджетирования предполагается проведение необходимых конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации проекта и заключение муниципального контракта и (или) договора в соответствии с действующим законодательством. 16 марта 2020 года объявлен электронный аукцион. По состоянию на 25 марта поступила одна заявка.

В случае определения подрядчика на выполнение работ по проекту, в Министерство территориального развития Пермского края направляется пакет документов для получения денежных средств с бюджета Пермского края.