АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.0000 											№ 000

О внесении изменений в муниципальную программу Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы» утвержденную  Постановление администрации Красновишерского городского округа от 14 января 2020 года № 6 «Об утверждении муниципальной программы Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Красновишерского муниципального района от 19 августа 2019 года № 424 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновишерского городского округа», Решением Думы КГО от 11.12.2020 №240 «О бюджете КГО на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; решением Думы от 26.08.2021 № 334 «О внесении изменений в решение Думы Красновишерского городского округа от 11.12.2020 № 240 «О бюджете Красновишерского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023»

Администрация Красновишерского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы» утвержденную  Постановление администрации Красновишерского городского округа от 14 января 2020 года № 6 «Об утверждении муниципальной программы Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы»

1.1. Муниципальную программу Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в центральной библиотеке находящейся по адресу: г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Красновишерского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по развитию инфраструктуры, начальника территориального отдела.

Глава городского округа -

глава администрации

Красновишерского

городского округа							Е.В. Верещагин

Приложение 1

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 00.00.0000 № 000

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красновишерского городского округа

«Развитие транспортной системы»

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красновишерского городского округа

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы |
| 2. | Ответственный руководитель программы | Заместитель главы администрации городского округа по развитию инфраструктуры, начальник территориального отдела |
| 3. | Исполнитель программы | Сектор транспортного обслуживания администрации городского округа |
| 4. | Соисполнители программы | – |
| 5. | Участники программы | Администрация Красновишерского городского округа, Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»; ООО «Красновишерское АТП»; ООО «Дизель» |
| 6. | Краткая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы | На территории Красновишерского городского округа учитывается 506,8 км автомобильных дорог местного назначения, в т.ч. 443,5 км с твёрдым покрытием. По дорогам городского округа ежедневно передвигается значительное количество автомобильного транспорта, что увеличивает нагрузку на конструктивные элементы и повышает интенсивность износа дорожного полотна. По дорогам местного значения организовано 7 внутрирайонных автобусных маршрутов, которые соединяют населенные пункты с центром округа – городом Красновишерск, и 2 городских автобусных маршрута. В 2020 году перевезены 452,6 тысяч пассажиров, в 2019 году – 652,7 тысяч пассажиров, произошло снижение на 30,6%. |
| 7. | Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам местного значения Красновишерского городского округа и обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Красновишерского городского округа путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта |
| 8. | Задачи муниципальной программы | 1.1 Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; повышение доступности услуг транспортного обслуживания для населения |
| 9. | Перечень подпрограмм и задач: | Подпрограмма 1.1.1 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского городского округа. Задача 1.1.1.1 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Красновишерского городского округа. Подпрограмма 1.1.2 Организация транспортного обслуживания населения Красновишерского городского округа. Задача 1.1.2.1 Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |
| 10. | Сроки реализации муниципальной программы | с 2020 по 2023 годы |
| 11. | Объемы и источники финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Муниципальная программа всего (тыс. руб.), в том числе: | 131 997,5 | 96 053,3 | 97 520,3 | 64 613,0 |
|  | бюджет городского округа | 55 578,9 | 43 715,3 | 41 550,7 | 39 260,0 |
|  | бюджет Пермского края | 76 418,7 | 52 338,0 | 55 969,6 | 25 353,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | Подпрограмма 1.1.1 всего (тыс. руб.), в том числе | 119 928,3 | 91 958,2 | 93 425,2 | 60 517,9 |
|  | бюджет городского округа | 46 266,7 | 39 620,2 | 37 455,6 | 35 164,9 |
|  | бюджет Пермского края | 73 661,6 | 52 338,0 | 55 969,6 | 25 353,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | Подпрограмма 1.1.2 всего (тыс. руб.), в том числе | 12 069,2 | 4 095,1 | 4 095,1 | 4 095,1 |
|  | бюджет городского округа | 9 312,2 | 4 095,1 | 4 095,1 | 4 095,1 |
|  | бюджет Пермского края | 2 757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Показатели конечного результата муниципальной программы (ед. изм.) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Доля обеспечения транспортной доступности в населения Красновишерского городского округа, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Красновишерского городского округа, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения Красновишерского городского округа (%) не менее | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
|  | Доля граждан, получивших муниципальную услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Красновишерского городского округа по отношению к предыдущему году (%) не менее | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |
| 13. | Ожидаемые социально-экономические последствия реализации муниципальной программы | Увеличение доли автомобильных дорог местного значения Красновишерского городского округа, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 57 % к концу 2023 года. Обеспечена транспортная доступность населённых пунктов городского округа. |

II. ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы Красновишерского городского округа

«Развитие транспортной системы»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы: Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам местного значения Красновишерского городского округа и обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Красновишерского городского округа путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта | местный бюджет бюджет Пермского края | 55 578,9 76 418,6 | 43 715,3 52 338,0 | 41 550,7 55 969,6 | 39 260,0 25 353,0 |
| 1.1 | Задача муниципальной программы: Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; повышение доступности услуг транспортного обслуживания для населения | местный бюджет бюджет Пермского края | 55 578,9 76 418,6 | 43 715,3 52 338,0 | 41 550,7 55 969,6 | 39 260,0 25 353,0 |
| 1.1.1 | Подпрограмма: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского городского округа | местный бюджет бюджет Пермского края | 46 266,7 73 661,6 | 39 620,2 52 338,0 | 37 455,6 55 969,6 | 35 164,9 25 353,0 |
| 1.1.1.1 | Задача: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Красновишерского городского округа | местный бюджет бюджет Пермского края | 46 266,7 73 661,6 | 39 620,2 52 338,0 | 37 455,6 55 969,6 | 35 164,9 25 353,0 |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | местный бюджет бюджет Пермского края | 46 266,7 73 661,6 | 39 620,2 52 338,0 | 37 455,6 55 969,6 | 35 164,9 25 353,0 |
| 1.1.1.1.1.1 | Наименование мероприятия: Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | местный бюджет бюджет Пермского края | 30 870,0 0,0 | 31 304,0 0,0 | 31 130,4 0,0 | 31 130,4 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | Наименование мероприятия: Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | местный бюджет бюджет Пермского края | 9 003,4 69 875,3 | 5 173,7 46 563,0 | 5 107,7 45969,6 | 2 817,0 25 353,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Наименование мероприятия: Содержание переправ | местный бюджет бюджет Пермского края | 592,8 0,0 | 592,8 0,0 | 592,8 0,0 | 592,8 0,0 |
| 1.1.1.1.1.4 | Наименование мероприятия: Актуализация проектов организации дорожного движения | местный бюджет бюджет Пермского края | 350,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | Наименование мероприятия: Ремонт понтонного моста | местный бюджет бюджет Пермского края | 1 443,8 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.6 | Наименование мероприятия: Строительство переправы | местный бюджет бюджет Пермского края | 220,3 0,0 | 121,0 0,0 | 121,0 0,0 | 121,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.7 | Наименование мероприятия: Обустройство пешеходных переходов у образовательных учреждений | местный бюджет бюджет Пермского края | 0,0 0,0 | 503,7 0,0 | 503,7 0,0 | 503,7 0,0 |
| 1.1.1.1.1.8 | Наименование мероприятия: Устройство деревянного тротуара в п. Усть-Язьва на ул. Акулова | местный бюджет бюджет Пермского края | 202,04002 202,04003 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.9 | Наименование мероприятия: Устройство деревянного тротуара в п. Северный Колчим на ул. Молодежная | местный бюджет бюджет Пермского края | 162,70664 162,70664 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.10 | Наименование мероприятия: Устройство деревянного тротуара в с. Верх-Язьва на ул. Советская | местный бюджет бюджет Пермского края | 58,27915 58,27915 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.11 | Наименование мероприятия: Приобретение автогрейдера | местный бюджет бюджет Пермского края | 3363,33333 3363,33333 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.12 | Наименование мероприятия: Приобретение установки для ямочного ремонта МК-273М | местный бюджет бюджет Пермского края | 0,0 0,0 | 1 000,0 3 000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.13 | Наименование мероприятия: Приобретение трактора МТЗ 1523 | местный бюджет бюджет Пермского края | 0,0 0,0 | 925,0 2 775,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.14 | Наименование мероприятия: Приобретение коммунальной техники | местный бюджет бюджет Пермского края | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 10 000,0 | 0,0 0,0 |
| 1.1.2 | Подпрограмма: Организация транспортного обслуживания населения Красновишерского городского округа | местный бюджет бюджет Пермского края | 9 312,2 2 757,0 | 4 095,1 0,0 | 4 095,1 0,0 | 4 095,1 0,0 |
| 1.1.2.1 | Задача: Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | местный бюджет бюджет Пермского края | 9 312,2 2 757,0 | 4 095,1 0,0 | 4 095,1 0,0 | 4 095,1 0,0 |
| 1.1.2.1.1 | Основное мероприятие: Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах | местный бюджет бюджет Пермского края | 6 359,2 0,0 | 4 095,1 0,0 | 4 095,1 0,0 | 4 095,1 0,0 |
| 1.1.2.1.1.1 | Наименование мероприятия: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулированным тарифам на территории Красновишерского городского округа | местный бюджет бюджет Пермского края | 6 359,2 0,0 | 4 095,1 0,0 | 4 095,1 0,0 | 4 095,1 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2 | Наименование мероприятия: Приобретение автобусов для перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | местный бюджет бюджет Пермского края | 2 953,0 2 757,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
| Итого по Программе |  | 131 997,5 | 96 053,3 | 97 520,3 | 64 613,0 |
| в том числе по источникам финансирования | местный бюджет бюджет Пермского края | 55 578,9 76 418,6 | 43 715,3 52 338,0 | 41 550,7 55 969,6 | 39 260,0 25 353,0 |

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1.1 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского городского округа

муниципальной программы Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы»

| Код в соответствии с паспортом муниципальной программы | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы Участник подпрограммы | Показатели результата мероприятия1 (далее – ПРМ) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | целевая статья | ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.1 | Задача: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 119928,3 46266,7 73661,6 | 91958,2 39620,2 52338,0 | 93425,2 37455,6 55969,6 | 60 517,9 35 164,9 25 353,0 |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 119928,3 46266,7 73661,6 | 91958,2 39620,2 52338,0 | 93425,2 37455,6 55969,6 | 60 517,9 35 164,9 25 353,0 |
| 1.1.1.1.1.1 | Мероприятие: Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 30870,0 30870,0 0,0 | 31304,0 31304,0 0,0 | 31130,4 31130,4 0,0 | 31 130,4 31 130,4 0,0 |
| 1.1.1.1.1.2 | Мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 78286,7 9 003,4 69875,3 | 51736,7 5 173,7 46563,0 | 51077,3 5 107,7 45969,6 | 28 170,0 2 817,0 25 353,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Мероприятие: Содержание переправ | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 592,8 592,8 0,0 | 592,8 592,8 0,0 | 592,8 592,8 0,0 | 592,8 592,8 0,0 |
| 1.1.1.1.1.4 | Мероприятие: Актуализация проектов организации дорожного движения | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 350,0 350,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | Мероприятие: Ремонт понтонного моста | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 1 443,8 1 443,8 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.6 | Мероприятие: Строительство переправы | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 220,3 220,3 0,0 | 121,0 121,0 0,0 | 121,0 121,0 0,0 | 121,0 121,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.7 | Мероприятие: Обустройство пешеходных переходов у образовательных учреждений | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 0,0 0,0 0,0 | 503,7 503,7 0,0 | 503,7 503,7 0,0 | 503,7 503,7 0,0 |
| 1.1.1.1.1.8 | Наименование мероприятия: Устройство деревянного тротуара в п. Усть-Язьва на ул. Акулова | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 404,08005 202,04002 202,04003 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.9 | Наименование мероприятия: Устройство деревянного тротуара в п. Северный Колчим на ул. Молодежная | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 325,41328 162,70664 162,70664 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.10 | Наименование мероприятия: Устройство деревянного тротуара в с. Верх-Язьва на ул. Советская | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 116,55830 58,27915 58,27915 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.11 | Мероприятие: Приобретение автогрейдера | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 6 726,6 3363,3333 3363,3333 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.12 | Мероприятие: Приобретение установки для ямочного ремонта МК-273М | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 0,0 0,0 0,0 | 4 000,0 1 000,0 3 000,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.13 | Мероприятие: Приобретение трактора МТЗ 1523 | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 0,0 0,0 0,0 | 3 700,0 925,0 2 775,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.14 | Мероприятие: Приобретение коммунальной техники | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 10 000,0 0,0 10 000,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Администрация Красновишерского городского округа Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МУ «УКС»), | доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Красновишерского городского округа, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения Красновишерского городского округа |  | % | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 119928,3 46266,7 73661,6 | 91958,2 39620,2 52338,0 | 93425,2 37455,6 55969,6 | 60 517,9 35 164,9 25 353,0 |
| итого по ПРМ |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 119928,3 46266,7 73661,6 | 91958,2 39620,2 52338,0 | 93425,2 37455,6 55969,6 | 60 517,9 35 164,9 25 353,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1.1 | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 119928,3 46266,7 73661,6 | 91958,2 39620,2 52338,0 | 93425,2 37455,6 55969,6 | 60 517,9 35 164,9 25 353,0 |

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ

подпрограммы 1.1.2 Организация транспортного обслуживания населения Красновишерского городского округа

муниципальной программы Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы»

| Код в соответствии с паспортом муниципальной программы | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы Участник подпрограммы | Показатели результата мероприятия (далее – ПРМ) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | целевая статья | ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.1 | Задача: Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 12069,2 9 312,2 2 757,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 |
| 1.1.2.1.1 | Основное мероприятие: Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 6 359,2 6 359,2 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4095,1 4095,1 0,0 |
| 1.1.2.1.1.1 | Мероприятие: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулированным тарифам на территории Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 6 359,2 6 359,2 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2 | Мероприятие: Приобретение автобусов для перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 5 710,0 2 953,0 2 757,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |
|  | Администрация Красновишерского городского округа, ООО «Красновишерское АТП» | Доля граждан, получивших муниципальную услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Красновишерского городского округа по отношению к предыдущему году (%) не менее |  | % | 96,6 | 96,6 | 96,6 |  | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 12069,2 9 312,2 2 757,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 |
| итого по ПРМ |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 12069,2 9 312,2 2 757,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 |
| Всего по подпрограмме1.1.2 | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 12069,2 9 312,2 2 757,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 | 4 095,1 4 095,1 0,0 |

V. ТАБЛИЦА

показателей конечного результата реализации муниципальной программы Красновишерского городского округа

«Развитие транспортной системы»

| Код в соответствии с паспортом муниципальной программы | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня комфорта и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам местного значения Красновишерского городского округа и обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения Красновишерского городского округа путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта |
| 1.1 | Задача муниципальной программы: Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; повышение доступности услуг транспортного обслуживания для населения |
|  | Показатель конечного результата муниципальной программы: Доля обеспечения транспортной доступности в поселения Красновишерского городского округа | %, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1 | Подпрограмма: Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского городского округа |
| 1.1.1.1 | Задача: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Красновишерского городского округа |
|  | Показатель конечного результата: Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Красновишерского городского округа, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения Красновишерского городского округа | %, не менее | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
| 1.1.2 | Подпрограмма: Организация транспортного обслуживания населения Красновишерского городского округа |
| 1.1.2.1 | Задача: Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом |
|  | Показатели конечного результата: Доля граждан, получивших муниципальную услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Красновишерского городского округа по отношению к предыдущему году | %, не менее | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |

VI. МЕТОДИКА

расчета показателей конечного результата муниципальной программы Красновишерского городского округа

«Развитие транспортной системы»

| Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля обеспечения транспортной доступности в поселения Красновишерского городского округа | % | - |  | – количество утвержденных муниципальных маршрутов регулярных перевозок Красновишерского городского округа; – количество фактических муниципальных маршрутов регулярных перевозок Красновишерского городского округа | ООО «Краснови-шерское АТП» | мониторинг | ежегодно,до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Красновишерского городского округа, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения Красновишерского городского округа | % | - |  | – протяжённость проезжей части автомобильных дорог, межремонтный срок по которым не истек, км; – протяжённость проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, км; – общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | МУ «УКС» | информация от МУ «УКС» | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, получивших муниципальную услугу по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Красно-вишерского городского округа по отношению к предыдущему году | % | - |  | – кол-во граждан, получивших услугу в предыдущем году; – кол-во граждан, получивших услугу в текущем году | ООО «Красновишерское АТП» | информа-ция от ООО «Красновишерское АТП», мониторинг | ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом |

Приложение 1

к муниципальной программе

Красновишерского городского округа

«Развитие транспортной системы»

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1.1 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского городского округа

муниципальной программы Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы»

на 2020 год

| Код в соответст-вии с паспортом муници-пальной програм-мы | Наименование задачи, основного мероприятия (объекта) | Место проведения (расположения) | Участник программы | Дата начала-дата окончания реализации мероприятия | Показатель результата мероприятий | Источник финансирова-ния | Объем финанси-рования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1 | Задача: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 119 928,3 46 266,7 73 661,7 |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 119 928,3 46 266,7 73 661,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в т.ч.: - межселенные - городские - сельские | Красновишерский городской округ | МУ «УКС», сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.01.2020 -31.12.2020 | доля автомобиль-ных дорог, находящих-ся в норма-тивном состоянии | % | 54,0 | местный бюджет | 30 870,0 16 345,0 10 332,4 4 192,6 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: - ремонт а/дорог в соответствии с ПППК № 10-п; - ремонт а/дорог соответствии с ПППК№ 764-п. Ремонт на а/дороге участок км 7+680-км 7+711 (через р. Пулт) Ремонт моста через р. Вижаиха на а/д Красновишерск-Вая | Красновишерский городской округ | МУ «УКС», сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.01.2020 -31.12.2020 | площадь отремонти-рованных автомобиль-ных дорог от общей площади автомобиль-ных дорог | км | 10,877 1,120 9,448 0,031 0,058 | местный бюджет бюджет Пермского края местный бюджет бюджет Пермского края местный бюджет бюджет Пермского края местный бюджет бюджет Пермского края местный бюджет бюджет Пермского края | 9 003,4 69 875,3 877,3 11 708,2 5 634,1 58 167,1 89,7 0,0 317,9 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Восстановление земляного полотна на а/д Красновишерск-В.Язьва км 38+940-км 38+960 Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги «Красновишерск-Антипина» участок Красновишерск-Верх-Язьва» км 38+900-км 39+100 |  |  |  |  |  | 0,020 0,2 | местный бюджет бюджет Пермского края местный бюджет бюджет Пермского края | 184,4 0,0 1 900,0 0,0 |
| 1.1.1.1.1.3 | Содержание переправ | Красновишерский городской округ, пос. Вишерогорск | МУ «УКС» | 01.01.2020 -31.12.2020 | количество переправ | ед. | 2 | местный бюджет | 592,8 |
| 1.1.1.1.1.4 | Актуализация проектов организации дорожного движения | Красновишерский городской округ, г. Красновишерск | МУ «УКС», сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.01.2020 -31.12.2020 | протяжён-ность дорог | км | 67,283 | местный бюджет | 350,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | Ремонт понтонного моста | Красновишерский городской округ, пос. Вишерогорск | МУ «УКС» | 01.05.2020 -31.07.2020 | количество переправ | ед. | 1 | местный бюджет | 1 443,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1.1.6 | Строительство переправы | Красновишерский городской округ, пос. Вёлс | МУ «УКС» | 01.11.2020 -31.12.2020 | количество переправ | ед. | 1 | местный бюджет | 220,3 |
| 1.1.1.1.1.7 | Устройство тротуаров в сельских населённых пунктах | Красновишерский городской округ, п. Усть-Язьва на ул. Акулова | сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.05.2020 – 31.12.2020 | протяжён-ность | км | 0,610 | местный бюджет бюджет Пермского края | 202,04002 202,04003 |
| 1.1.1.1.1.8 | Устройство тротуаров в сельских населённых пунктах | Красновишерский городской округ, п. Северный Колчим на ул. Молодежная | сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.05.2020 – 31.12.2020 | протяжён-ность | км | 0,610 | местный бюджет бюджет Пермского края | 162,70664 162,70664 |
| 1.1.1.1.1.9 | Устройство тротуаров в сельских населённых пунктах | Красновишерский городской округ, с. Верх-Язьва на ул. Советская | сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.05.2020 – 31.12.2020 | протяжён-ность | км | 0,198 | местный бюджет бюджет Пермского края | 58,27915 58,27915 |
| 1.1.1.1.1.12 | Приобретение автогрейдера | Красновишерский городской округ, г. Красновишерск | сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.11.2020 – 31.12.2020 | количество | ед. | 1 | местный бюджет бюджет Пермского края | 3 363,3 3 363,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по подпрограмме 1.1.1 | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 119 928,3 46 266,7 73 661,7 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Красновишерского городского округа

«Развитие транспортной системы»

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1.2 Организация транспортного обслуживания населения Красновишерского городского округа

муниципальной программы Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы»

на 2020 год

| Код в соответ-ствии с паспортом муниципа-льной программ-мы | Наименование задачи, основного мероприятия (объекта) | Место проведения (расположе-ния) | Участник программы | Дата начала -дата окончания реализации мероприятия | Показатель результата мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.1 | Задача: Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 12 069,2 9 312,2 2 757,0 |
| 1.1.2.1.1 | Основное мероприятие: Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 6 359,2 6 359,2 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.1.1.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулированным тарифам на территории Красновишерского городского округа | Краснови-шерский городской округ | ООО «Красновишерское АТП» ООО «Дизель» | 01.01.2020 -31.12.2020 | - | - | - | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 6 359,2 6 359,2 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2 | Приобретение автобусов для перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Краснови-шерский городской округ | сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.01.2020 -31.12.2020 | количество автобусов | ед. | 2 | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 5 710,0 2 953,0 2 757,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1.2 | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 12 069,2 9 312,2 2 757,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Красновишерского городского округа

«Развитие транспортной системы»

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1.1 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Красновишерского городского округа

муниципальной программы Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы»

на 2021 год

| Код в соответст-вии с паспортом муници-пальной програм-мы | Наименование задачи, основного мероприятия (объекта) | Место проведения (расположения) | Участник программы | Дата начала-дата окончания реализации мероприятия | Показатель результата мероприятий | Источник финансирова-ния | Объем финанси-рования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1 | Задача: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Красновишерского городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 91 958,2 39 620,2 52 338,0 |
| 1.1.1.1.1 | Основное мероприятие: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 91 958,2 39 620,2 52 338,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в т.ч.: - межселенные - городские - сельские | Красновишерский городской округ | МУ «УКС», сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.01.2021 -31.12.2021 | доля автомобиль-ных дорог, находящих-ся в норма-тивном состоянии | % | 55,0 | местный бюджет | 31 304,0 16 387,2 10 550,0 4 366,8 |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе: - ремонт а/дорог в соответствии с ПППК № 10-п; - ремонт а/дорог соответствии с ПППК№ 764-п. | Красновишерский городской округ | МУ «УКС», сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.01.2021 -31.12.2021 | площадь отремонти-рованных автомобиль-ных дорог от общей площади автомобиль-ных дорог | км | 5,016 0,810 4,206 | местный бюджет бюджет Пермского края местный бюджет бюджет Пермского края местный бюджет бюджет Пермского края | 5 173,7 46 563,0 959,6 8 635,9 4 214,1 37 927,1 |
| 1.1.1.1.1.3 | Содержание переправ | Красновишерский городской округ, пос. Вишерогорск | МУ «УКС» | 01.01.2021 -31.12.2021 | количество переправ | ед. | 2 | местный бюджет | 592,8 |
| 1.1.1.1.1.4 | Строительство переправы | Красновишерский городской округ, пос. Вёлс | МУ «УКС» | 01.11.2021 -31.12.2021 | количество переправ | ед. | 1 | местный бюджет | 121,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1.1.5 | Обустройство пешеходных переходов у образовательных учреждений (МАОУ СОШ № 8, МБДОУ № 6, ДОУ № 12) | Красновишерский городской округ, г. Красновишерск | сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.05.2021 – 31.12.2021 | количество переходов | ед. | 3 | местный бюджет | 503,7 |
| 1.1.1.1.1.6 | Наименование мероприятия: Приобретение установки для ямочного ремонта МК-273М | Красновишерский городской округ, г. Красновишерск | сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.11.2021 – 31.12.2021 | количество | ед. | 1 | местный бюджет бюджет Пермского края | 1 000,0 3 000,0 |
| 1.1.1.1.1.7 | Наименование мероприятия: Приобретение трактора МТЗ 1523 | Красновишерский городской округ, г. Красновишерск | сектор транспортного обслуживания администрации городского округа | 01.11.2021 – 31.12.2021 | количество | ед. | 1 | местный бюджет бюджет Пермского края | 925,0 2 775,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1.1 | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 91 958,2 39 620,2 52 338,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Красновишерского городского округа

«Развитие транспортной системы»

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1.2 Организация транспортного обслуживания населения Красновишерского городского округа

муниципальной программы Красновишерского городского округа «Развитие транспортной системы»

на 2021 год

| Код в соответ-ствии с паспортом муниципа-льной программ-мы | Наименование задачи, основного мероприятия (объекта) | Место проведения (расположе-ния) | Участник программы | Дата начала -дата окончания реализации мероприятия | Показатель результата мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.1 | Задача: Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 4 095,1 4 095,1 0,0 |
| 1.1.2.1.1 | Основное мероприятие: Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского округа | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 4 095,1 4 095,1 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2.1.1.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулированным тарифам на территории Красновишерского городского округа | Краснови-шерский городской округ | ООО «Дизель» | 01.01.2021 -31.12.2021 | - | - | - | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 4 095,1 4 095,1 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1.2 | Всего, в т.ч. по источникам: местный бюджет бюджет Пермского края | 4 095,1 4 095,1 0,0 |