# АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.10.2020 											№ 834

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории г. Красновишерска Красновишерского городского округа на 2020 – 2022 годы, утверждённую постановлением администрации Красновишерского городского округа от 4 марта 2020 г. № 139

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п «Об утверждении государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»

Администрация Красновишерского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории г. Красновишерска Красновишерского городского округа на 2020 – 2022 годы», утверждённую постановлением администрации Красновишерского городского округа от 4 марта 2020 г. № 139, следующие изменения:

# раздел VI. «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

# «VI. «Сроки и этапы реализации Программы»

Программа реализуется в 2020 – 2022 годах поэтапно.

План-график реализации мероприятий Программы указан в таблице 1:

Таблица 1

| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Количество благоустроенных территорий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Благоустройство 11 дворовых территорий (по обязательному перечню работ) | Отдел по благоустройству | 4 | 3 | 4 |
| Благоустройство 9 общественных территорий | Отдел по благоустройству | 2 | 4 | 3 |

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе «Адресный перечень многоквартирных домов г. Красновишерска, дворовые территории, которых подлежат благоустройству в 2020 – 2022 годах» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 21 июля 2020 года.

3. Обнародовать настоящее постановление в  центральной  библиотеке, находящейся по адресу: г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18, и разместить на официальном сайте Красновишерского городского округа.

Глава городского округа -

глава администрации

Красновишерского

городского округа							Е.В. Верещагин

Приложение

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 12.10.2020  № 834

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов г. Красновишерска,

дворовые территории, которых подлежат благоустройству

в 2020 – 2022 годах

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Куйбышева, д. 14, г. Красновишерск | ремонт дворовых проездов; оборудование автомобильных парковок; устройство тротуаров дворовых территорий, обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек, урн | 2020 г. |
| 2 | ул. Заводская, д. 12, г. Красновишерск |  | 2020 г. |
| 3 | ул. Островского, д. 27, г. Красновишерск |  | 2020 г. |
| 4 | ул. Заводская, д. 2, г. Красновишерск |  | 2020 г. |
| 5 | ул. Берзина, д. 7, г. Красновишерск |  | 2021 г. |
| 6 | ул. Заводская, д. 16, г. Красновишерск |  | 2021 г. |
| 7 | ул. Заводская, д. 1а, г. Красновишерск |  | 2021 г. |
| 8 | ул. Куйбышева, д. 10а, г. Красновишерск |  | 2022 г. |
| 9 | ул. Толстого, д. 38, г. Красновишерск |  | 2022 г. |
| 10 | ул. Островского, д. 25, г. Красновишерск |  | 2022 г. |
| 11 | ул. Яборова, д. 21а, г. Красновишерск |  | 2022 г. |