**Формирование комфортной городской среды**

 «В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории г. Красновишерска Красновишерского городского округа на 2020-2022 годы» в 2021 году запланированы мероприятия по благоустройству трех общественных территорий: пешеходная аллея по ул. Дзержинского (от магазина «Карусель» до р. Морчанка); пешеходная аллея по ул. Дзержинского (от здания администрации до магазина «Деликат»); пешеходная аллея по ул. Дзержинского (от здания администрации до пересечения с ул. Победы).

На экономию, сложившаяся при проведении закупки, планируется благоустройство общественной территории «Пешеходная дорожка по ул. Куйбышева (от ул. Гагарина до ул. К. Маркса)».

Также будут проведены работы по благоустройству четырех дворовых территорий по адресам: г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 7, ул. Заводская, д. 1а, ул. Лоскутова, д. 1, ул. Куйбышева, д. 10 «а» и работы по обустройству четырех автобусных остановок в г. Красновишерск, а именно ост. «РМЗ», ост. «Совхоз», ост. «ГИБДД», ост. «Стадион».

 На дополнительные денежные средства, выделенные Министерством жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Красновишерскому городскому округу в сумме 3226,4 тыс. руб., предусмотренные на софинансирование мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство дворовых территорий по ул. Советская, д. 3 и ул. Лоскутова, д. 5.

 По всем мероприятиям проведены конкурсные процедуры, определены Подрядчики, заключены муниципальные контракты.

Срок выполнения работ по муниципальным контрактам с 01 июня 2021 г. по 01 сентября 2021 года включительно».

Приложение: на 36 л. в 1 экз.

Начальник

отдела по благоустройству И.Н. Оборина