ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.0000																	№ ___

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории г. Красновишерска Красновишерского городского округа на 2020 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации Красновишерского городского округа от 4 марта 2020 г. № 139 (в редакции постановлений администрации Красновишерского городского округа от 12 октября 2020 г. № 834, от 9 марта 2021 г. № 167, от 23 июня 2021 г. № 607, от 11 ноября 2021 г. № 1235)

На основании постановления Правительства Пермского края от 3 февраля 2021 г. № 64-п «О внесении изменений в государственную программу Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п», решения Думы Красновишерского городского округа от 13 декабря 2021 г. № 388 «О бюджете Красновишерского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», протокола заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории г. Красновишерска Красновишерского городского округа на 2020 – 2024 годы» от 16 декабря 2021 г. № 9

Администрация Красновишерского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Красновишерского городского округа от 4 марта 2020 г. № 139 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории г. Красновишерска Красновишерского городского округа на 2020 – 2022 годы» (в редакции постановлений администрации Красновишерского городского округа от 12 октября 2020 г. № 834, от 9 марта 2021 г. № 167, от 23 июня 2021 г. № 607, от 11 ноября 2021 г. № 1235) следующие изменения:

1.1 в разделе I. «Паспорт программы»:

строку 1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.8 | Объем финанси-рования Программы | 2020 год | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* | 2024 год* | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муници-пальная программа всего (тыс. руб.), в том числе по источникам: | 10528,0 | 14367,1 | 10198,9 | 10502,3 | 11299,1 | 56895,4 |
|  | федеральный бюджет | 6916,2 | 9461,6 | 6454,6 | 6454,6 | 7171,7 | 36458,7 |
|  | краевой бюджет | 2559,0 | 3468,8 | 2724,5 | 2997,4 | 2997,5 | 14747,2 |
|  | бюджет Краснови-шерского городского округа | 1052,8 | 1436,7 | 1019,8 | 1050,3 | 1129,9 | 5689,5 |
| *требуется ежегодное уточнение объемов финансирования |

1.2 раздел VI. «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«VI. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2020 – 2024 годах поэтапно.

План-график реализации мероприятий Программы указан в таблице 1:

Таблица 1

| Наимено-вание контроль-ного события Программы | Ответст-венный исполни-тель | Количество благоустроенных территорий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство 27 дворовых территорий (по обязатель-ному перечню работ) | отдел по благоуст-ройству | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустройство 11 общественных территорий | отдел по благоуст-ройству | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |

1.3 приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.5 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.6 дополнить приложением 6 «Перечень автобусных остановок, не входящих в состав автомобильной дороги, для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории г. Красновишерска Красновишерского городского округа в 2020 – 2024 годах» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в центральной библиотеке, находящейся по адресу: г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18, и разместить на официальном сайте Красновишерского городского округа.

Глава городского округа -

глава администрации

Красновишерского

городского округа												Е.В. Верещагин

Приложение 1

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 00.00.0000 №

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

г. Красновишерска

Красновишерского городского округа

на 2020 – 2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов г. Красновишерска,

дворовые территории которых подлежат благоустройству

в 2020 – 2024 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Куйбышева, д. 14, г. Красновишерск | ремонт дворовых проездов; оборудование автомобильных парковок; устройство тротуаров дворовых территорий, обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек, урн | 2020 г. |
| 2 | ул. Заводская, д. 12, г. Красновишерск |  | 2020 г. |
| 3 | ул. Островского, д. 27, г. Красновишерск |  | 2020 г. |
| 4 | ул. Заводская, д. 2, г. Красновишерск |  | 2020 г. |
| 5 | ул. Берзина, д. 7, г. Красновишерск |  | 2021 г. |
| 6 | ул. Лоскутова, д. 1, г. Красновишерск |  | 2021 г. |
| 7 | ул. Заводская, д. 1а, г. Красновишерск |  | 2021 г. |
| 8 | ул. Куйбышева, д. 10а, г. Красновишерск |  | 2021 г. |
| 9 | ул. Лоскутова, д. 5, г. Красновишерск |  | 2021 г. |
| 10 | ул. Советская, д. 3, г. Красновишерск |  | 2022 г. |
| 11 | ул. Толстого, д. 38, г. Красновишерск |  | 2022 г. |
| 12 | ул. Островского, д. 25, г. Красновишерск |  | 2022 г. |
| 13 | ул. Заводская, д. 16, г. Красновишерск |  | 2023 г. |
| 14 | ул. Яборова, д. 21а, г. Красновишерск |  | 2023 г. |
| 15 | ул. Заводская, д.18, г. Красновишерск |  | 2023 г. |

| 16 | ул. Советская, д. 1, г. Красновишерск |  | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | ул. Советская, д. 19, г. Красновишерск |  | 2023 г. |
| 18 | ул. Советская, д. 14, г. Красновишерск |  | 2023 г. |
| 19 | ул. Советская, д. 16, г. Красновишерск |  | 2023 г. |
| 20 | ул. Гагарина, д. 71, г. Красновишерск |  | 2023 г. |
| 21 | ул. Советская, д. 20, г. Красновишерск |  | 2023 г. |
| 22 | ул. Куйбышева, д. 16, г. Красновишерск |  | 2024 г. |
| 23 | ул. Коммунистическая, д. 4, г. Красновишерск |  | 2024 г. |
| 24 | ул. Островского, д. 23, г. Красновишерск |  | 2024 г. |
| 25 | ул. Советская, д. 7, г. Красновишерск |  | 2024 г. |
| 26 | ул. Победы, д. 12, г. Красновишерск |  | 2024 г. |
| 27 | ул. К. Маркса, д. 28, г. Красновишерск |  | 2024 г. |

Приложение 2

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 00.00.0000 №

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

г. Красновишерска

Красновишерского городского округа

на 2020 – 2024 годы»

перечень

общественных территорий г. Красновишерска,

подлежащих благоустройству в 2020 – 2024 годах

| № п/п | Наименование общественной территории | Вид работ | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской парк (левая сторона) 2 этап | обустройство наружного освещения, озеленение территории, установка скамеек, урн, МАФ | 2020 г. |
| 2 | Пешеходная аллея от здания Дома спорта по ул. Гагарина, 56, до переулка по ул. Гагарина, 48 | устройство пешеходной дорожки, обустройство парковки, установка урн – 2 этап | 2020 г. |
| 3 | Пешеходная аллея (ул. Дзержинского, от магазина «Карусель» до р. Морчанка) | устройство пешеходной дорожки, установка скамеек, урн | 2021 г. |
| 4 | Пешеходная аллея (ул. Дзержинского от здания администрации до маг. «Деликат») | устройство пешеходной дорожки, установка урн | 2021 г. |
| 5 | Пешеходная аллея (ул. Дзержинского от здания администрации до пересечения с ул. Победы) | устройство пешеходной дорожки, установка урн | 2021 г. |
| 6 | Пешеходная дорожка по ул. Куйбышева (от ул. Гагарина до ул. Карла Маркса) | устройство пешеходной дорожки, установка скамеек, урн, организация уличного освещения | 2021 г. |
| 7 | Пешеходная аллея «Победы» по ул. Советская г. Красновишерск (1 этап) | устройство пешеходной дорожки, организация уличного освещения | 2022 г. |
| 8 | Сквер В. Шаламова | озеленение территории, ограждение, установка скамеек, урн, МАФ | 2023 г. |
| 9 | Площадка для выгула собак по ул. Советская, напротив дома № 8 (за проезжей частью) | ограждение, организация уличного освещения, озеленение территории, тренажеры | 2023 г. |
| 10 | Общественная территория по ул. Гагарина (у рынка) | асфальтирование общественной территории, установка урн | 2024 г. |
| 11 | Пешеходная дорожка по ул. Гагарина от д. 25а до магазина «Гермес» | устройство пешеходной дорожки, установка урн | 2024 г. |

Приложение 3

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 00.00.0000 №

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории г. Красновишерска

Красновишерского городского округа

на 2020 – 2024 годы»

Общий объем и источники финансирования мероприятий Программы на 2020 – 2024 годы

| № п/п | Наименование программы, мероприятия | Ведомство | Раздел, подраздел | Целевая статья | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования по источникам | 2020 год | 2021* год | 2022* год | 2023* год | 2024* год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории г. Красновишерска Красновишерского городского округа на 2020 – 2024 годы» | 901 | 0503 | 93000 | ответственный исполнитель – отдел по благоустройству | ВСЕГО – 56895,4 | 10528,0 | 14367,1 | 10198,9 | 10502,3 | 11299,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет – 36458,7 | 6916,2 | 9461,6 | 6454,6 | 6454,6 | 7171,7 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет – 14747,2 | 2559,0 | 3468,8 | 2724,5 | 2997,4 | 2997,5 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет – 5689,5 | 1052,8 | 1436,7 | 1019,8 | 1050,3 | 1129,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий по минимальному перечню работ» | 901 | 0503 | 93000 | ответственный исполнитель – отдел по благоустройству | ВСЕГО – 14253,5 | 2438,9 | 3301,0 | 2659,5 | 2953,0 | 2911,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет – 12828,2 | 2195,0 | 2970,9 | 2384,6 | 2657,7 | 2620,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет – 1425,3 | 243,9 | 330,1 | 264,9 | 295,3 | 291,1 |
| 1.1.2 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий, рас-ходы, несофинансируемые из федерального бюджета) | 901 | 0503 | 93000SЖ 090 | ответственный исполнитель – отдел по благоустройству | ВСЕГО – 14253,5 | 2438,9 | 3301,0 | 2649,5 | 2953,0 | 2911,1 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет – 12828,2 | 2195,0 | 2970,9 | 2384,6 | 2657,7 | 2620,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет – 1425,3 | 243,9 | 330,1 | 264,9 | 295,3 | 291,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство территорий общественного пользования, дворовых территорий» | 901 | 0503 | 93000 | ответственный исполнитель – отдел по благоустройству | ВСЕГО – 42644,6 | 8092,1 | 11066,2 | 7549,2 | 7549,2 | 8387,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет – 36461,7 | 6919,2 | 9461,6 | 6454,6 | 6454,6 | 7171,7 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет – 1918,8 | 364,0 | 498,0 | 339,7 | 339,7 | 377,4 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет –4264,1 | 808,9 | 1106,6 | 754,9 | 754,9 | 838,8 |
| 1.2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды, расходы, софинансируемые из федерального бюджета) | 901 | 0503 | 930F255550 | ответственный исполнитель – отдел по благоустройству | ВСЕГО – 42644,6 | 8092,1 | 11066,2 | 7549,2 | 7549,2 | 8387,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет –36461,7 | 6919,2 | 9461,6 | 6454,6 | 6454,6 | 7171,7 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет – 1918,8 | 364,0 | 498,0 | 339,7 | 339,7 | 377,4 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет – 4264,1 | 808,9 | 1106,6 | 754,9 | 754,9 | 838,8 |

* требуется ежегодное уточнение объемов финансирования

Приложение 4

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 00.00.0000 №

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

г. Красновишерска

Красновишерского городского округа

на 2020 – 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

автобусных остановок, не входящих в состав автомобильной дороги,

для включения в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды на территории г. Красновишерска Красновишерского городского округа в 2020 - 2024 годах»

| № п/п | Адрес расположения автобусной остановки | Вид работ | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина, ост. «Юбилейный» | установка автобусной остановки | 2022 г |